UchwaŁa Nr 643/158/93

Zarządu Miasta Łodzi

z dnia 22 czerwca 1993 r.

w sprawie: dalszego użytkowania istniejącego wysypiska w osiedlu Nowosolna przy ul. Kasprowicza oraz działań inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie m. Łodzi.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. nr 16 z 1990 r. poz. 95 z późniejszymi zmianami) w związku z uchwałą Nr 419/125/92 Zarządu Miasta Łodzi z dnia 13.11.1992 r. w sprawie przyjęcia koncepcji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

uchwala się, co następuje:

§ 1. Przystąpić do rekultywacji wysypiska przy ulicy Kasprowicza w osiedlu Nowosolna w sposób wskazany przez Zespół Rzeczoznawców w dniu 18 maja 1993 r. (protokół w załączeniu) przez specjalną jego eksploatację zmierzającą do przywrócenia pierwotnego ukształtowania terenu.

§ 2. Wykonać rekultywację, o której mowa w § 1 poprzez:

uszczelnienie powierzchni;

odwodnienie;

odgazowanie.

Przyjmuje się termin zakończenia rekultywacji na koniec 1995 roku.

§ 3. Dla zabezpieczenia osób i ich majątku przed oddziaływaniem przedmiotowego wysypiska w dalszym ciągu wykonywać następujące działania:
(niniejsze dotyczy w szczególności mieszkańców bezpośrednio sąsiadujących z wysypiskiem).

Obserwacje i dozór stanu gazu wysypiskowego (Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 18.12.1992 r.)

termin wykonania - wrzesień 1993 r.

wartość - ca 700 mln zł.

wykonawca - „ALMER” - przedsiębiorstwo prywatne.

roboty zmierzające do stworzenia bariery ochronnej przed agresywną migracją biogazu (niniejsze będzie pierwszym etapem kompleksowego odgazowania wysypiska jak w § 2);

termin wykonania - 1993 rok

orientacyjny koszt - ca 12 mld zł;

wykonawca zostanie wyłoniony po zakończeniu postępowania ofertowego;

Zakończenie sprawy wykupu posesji przy u1. Kasprowicza 8.

prowadzenie ciągłych badań i pomiarów (monitoring):

a/ wody - co miesiąc, a w przypadku ogródków działkowych - co trzy miesiące;

b/ powietrza - co kwartał;

c/ gleby - wiosną, latem i jesienią;

d/ upraw - w bezpośrednim sąsiedztwie wysypiska - w okresie wegetacji i owocowania;

e/ prowadzenie badań specjalistycznych określonej grupy mieszkańców zamieszkałych w bezpośrednim sąsiedztwie wysypiska przez ZOZ - Widzew lub w miarę potrzeby Instytut Medycyny Pracy.

§ 4. Wykonać lub zakończyć rekultywację byłych wysypisk odpadów komunalnych przy ulicach:

Brzezińskiej;

Olkuskiej;

Józefów;

Marmurowej.

Termin - koniec 1995 r.;

Koszt - ca 20 mld zł.

§ 5. Zintensyfikować i uruchomić działania inwestycyjne wynikające z Uchwały Zarządu Miasta Łodzi w sprawie przyjęcia koncepcji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

polegające w szczególności na:

budowie kompostowni odpadów z targowisk i zieleni miejskiej

etap I - przyjmowanie odpadów;

termin - koniec bieżącego roku;

koszt - ca 12 mld zł.

etap II - funkcjonowanie z biostabilizatorem;

termin - I - sze półrocze 1994r.;

koszt - ca 40 mld zł;

inwestor zastępczy - „POFRIS - SARL” - Polsko - Francuska Spółka Inżynierii i Usług;

budowie kompostowni biomasy - pochodzącej z selektywnej zbiórki i z zakładów zbiorowego żywienia;

termin - 1994 rok;

koszt - ca 80 mld zł.;

inwestor zastępczy - „POFRIS - SARL” - Polsko - Francuska Spółka Inżynierii i Usług;

wystawieniu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (bytowych) w miejscach publicznych o szczególnym natężeniu i przepływie ludności (pawilony handlowe, targowiska, skupiska ludności)

I etap - (150 kpl. a’5 szt.)

termin - 1993 r.

koszt - ca 7 mld zł.

II etap - sukcesywnie po 200 kpl. rocznie;

termin - lata 1994 - 1998;

przewidywany koszt - ca 8 mld zł. rocznie;

wprowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscu ich powstawania.
Projekt, organizacja, wdrożenie przy współpracy BIO PLAN ENVIRONMENTAL CONSULTANTS;

budowie składowiska gruzu i odpadów budowlanych a zarazem zakładu ich przerobu;

I etap - składowisko z zapleczem;

termin - grudzień 1993r.

II etap - usprzętowienie zakładu (m.in. kruszarka) i uruchomienie produkcji kruszyw.

termin - koniec 1994 roku;

łączny koszt - ca 5 mld zł.;

wykonawca - „Chemitex - Łódź”;

budowie składowiska i zakładu przerobu odpadów wielkogabarytowych:

I etap - meble, artykuły gospodarstwa domowego;

termin - koniec 1993 roku;

II etap - instalacja ciągów technologicznych do przerobu odpadów.

termin - koniec 1994r.

koszt całego przedsięwzięcia - ca 10 mld zł.

inwestor zastępczy dla I i II etapu - „Chemitex - Łódź"

budowie zakładów utylizacji odpadów problemowych: świetlówki, farby, lakiery, lekarstwa, opony itp.
W br. wystąpienie do Wojewody Łódzkiego w celu nakłonienia podległych zakładów przemysłowych do wywozu, wzorem MPK Łódź, spółka z o.o., zużytych świetlówek w celu ich neutralizacji i utylizacji w Zakładach „Hydrobudowa SA” Mikołów.

I etap - zbiórka i składowanie;

termin - grudzień 1993r.;

koszt - ca 5 mld zł.;

inwestor zastępczy - „Chemitex - Anilana”.

II etap - montaż i uruchomienie poszczególnych linii technologicznych do utylizacji odpadów.

termin - koniec 1995 r.;

koszt - ca 25 mld zł.;

inwestor zastępczy - „Chemitex - Anilana”.

utylizacja odpadów szpitalnych:

termin - 1994 rok;.

koszt - ca 15 mld zł.

§ 6. Przystąpić do budowy składowiska balastu - Nowosolna II (przy ul. Brzezińskiej)

I etap - wykup gruntów, komunalizacja, badania hydrogeologiczne, przygotowanie dokumentacji itp.

termin - 1993 r.

koszt - ca 20 mld zł.

II etap - budowa składowiska polegająca na wykonaniu:

- izolacji dna i poboczy;

- instalacji odwodnienia i odgazowania z wyprowadzeniem studni;

- dróg dojazdowych, oświetlenia, doprowadzenia energii elektrycznej, wody i kanalizacji;

termin wykonania - 1995 rok.

przewidywany koszt: w 1994 r. - ca 60 mld zł.

w 1995 r. - ca 90 mld zł.

inwestor zastępczy - Kopalnia Kruszyw Mineralnych „KOSMIN”".

§ 7. Przystąpić do budowy spalarni odpadów nie podlegających kompostowaniu, selektywnej zbiórce bądź innym metodom utylizacji (patrz § 5 niniejszej uchwały) o wydajności około 150 tys. ton/rok.

I etap - wybór technologii i przygotowanie dokumentacji

termin - koniec 1994 r.

II etap - realizacja

termin - lata 1995 - 1997

Udział Gminy w kosztach całego przedsięwzięcia nie może przekraczać ca 600 mld zł. tj. 50% ogólnej wartości inwestycji.

§ 8. Zakres rzeczowy inwestycji uzależniony będzie od nakładów finansowych miasta wynikających z każdorocznego budżetu.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Wydziału Inżynierii Miejskiej UMŁ - w ścisłej współpracy z dyrektorami Wydziałów Urbanistyki, Architektury i Budownictwa oraz
Geodezji i Gospodarki Gruntami.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Zarząd Miasta Łodzi

Grzegorz PALKA

PREZYDENT MIASTA