UCHWAŁA Nr 695/163/93

Zarządu Miasta Łodzi

z dnia 16 sierpnia 1993  r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi na 1993 rok w zakresie zadań własnych

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16 poz. 95 z późniejszymi zmianami) oraz § 2 Uchwały Nr L/449/93 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 stycznia 1993 r. w sprawie budżetu miasta Łodzi na 1993 rok w zakresie zadań własnych,

uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się korekty planu wydatków inwestycyjnych w zakresie gospodarki komunalnej realizowanych przez Wydział Inżynierii Miejskiej i delegatury UMŁ 
zgodnie z załącznikiem nr 1 
Wydział Inżynierii Miejskiej

zwiększa się środki na inwestycje Miejskiego Ogrodu Zoologicznego 	        120.000 tys. zł

zmniejsza się środki na inwestycje w zakresie oczyszczania miasta          13.825.000 tys. zł

zwiększa się środki na inwestycje drogowe 	   14.835.000 tys. zł

w tym:

drogi wewnątrzosiedlowe zobowiązania lat ubiegłych 	     1.300.000 tys. zł

ułożenie dywaników asfaltowych na drogach osiedlowych	   10.000.000 tys. zł

budowa dróg w ramach uzbrojenia terenów pod budownictwo 
jednorodzinne 	     3.535.000 tys. zł

zmniejsza się środki na inwestycje wodno-kanalizacyjne 
/poza czynami społecznymi/ 	     8.811.000 tys. zł

zwiększa się środki na czyny społeczne	        100.000 tys. zł

zmniejsza się środki finansowe na inwestycje w zakresie 
uzbrojenia budownictwa jednorodzinnego 	     4.803.000 tys. zł

zmniejsza się środki planowane na pomiary zwierciadła wody 
w piezometrach 	5.000 tys. zł

zwiększa się środki na spłatę zobowiązań z tytułu uzbrojenia 
w latach ubiegłych 	     5.138.000 tys. zł

zwiększa się środki na finansowanie inwestycji schroniska 
dla zwierząt 	        200.000 tys. zł

zwiększa się środki na finansowanie inwestycji torowo-drogowych 	     1.000.000 tys. zł

zmniejsza się udziały dla Zespołu Elektrociepłowni na budowę sieci 
ciepłowniczych 	     2.000.000 tys. zł

Delegatura Łódź-Bałuty

zwiększa się środki na inwestycje wodno-kanalizacyjne /poza 
czynami społecznymi/ 	     1.800.000 tys. zł

zwiększenie środków na inwestycje społeczne z zakresu 
wodno-kan. 	1.043.000 tys. zł

Delegatura Łódź-Górna

zwiększa się środki na inwestycje drogowe 	          95.000 tys. zł

zwiększa się środki na inwestycje wodno-kanalizacyjne /poza 
czynami społecznymi/ 	     1.450.000 tys. zł

zwiększa się środki na inwestycje społeczne z zakresu wod.-kan. 	        761.000 tys. zł

Delegatura Łódź-Polesie

zwiększa się środki na inwestycje wodno-kanalizacyjne /poza 
czynami społecznymi/ 	        170.000 tys. zł

zwiększa się środki na inwestycje społeczne z zakresu wod.-kan.                  307.000 tys. zł

Delegatura Łódź-Widzew

zwiększa się środki na inwestycje wodno-kanalizacyjne /poza
czynami społecznymi/ 	        800.000 tys. zł

zwiększa się środki na inwestycje społeczne z zakresu wod.-kan. 	     1.625.000 tys. zł

§ 2. Skorygowany plan wydatków inwestycyjnych z zakresu gospodarki komunalnej realizowany przez Wydział Inżynierii Miejskiej i delegatury zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Finansowego, Dyrektorowi Wydziału Inżynierii Miejskiej oraz Dyrektorom Delegatur Urzędu Miasta Łodzi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Za Zarząd Miasta Łodzi

Grzegorz PALKA

PREZYDENT MIASTA

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr 695/163/93

Zarządu Miasta  Łodzi

z dnia 16 sierpnia 1993 r.

Zestawienie

zmian w budżecie Miasta Łodzi na 1993 rok w zakresie zadań własnych 
wynikających z przeniesienia środków

w tys. zł

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Zmiany po stronie wydatków | 24.206.000 | 24.206.000 |
|  | Wydział Inżynierii Miejskiej | 24.206.000 | 16.155.000 |
| 70 |
|  | Gospodarka komunalna | 24.206.000 | 16.155.000 |
|  | 7011 |
| Zakłady gospodarki komunalnej |
| 120.000 |
| 72 | Dotacje na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych |
| 120.000 |
|  | 7221 |
| Oczyszczanie miast | 13.825.000 |
|  | 72 | Dotacje na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych | 13.825.000 |
| 7261 |
| Ulice, place, mosty i wiadukty |
| 14.835.000 |
| 72 | Dotacje na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych |
| 14.835.000 |
|  | 7395 |
| Pozostała działalność | 10.381.000 | 1.200.000 |
| 72 | Dotacje na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych | 8.381.000 |
|  | 73 | Dotacje na finansowanie inwestycji innych jednostek organizacyjnych |
| 1.200.000 |
| 74 | Dotacje na finansowanie inwestycji podmiotów gospodarczych | 2.000.000 |
| Delegatura Łódź-Bałuty |
| 2.843.000 |
| 70 |
|  | Gospodarka komunalna |
| 2.843.000 |
|  | 7395 |
| Pozostała działalność |
| 2.843.000 |
| 72 | Dotacje na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych |
| 2.843.000 |
|  | Delegatura Łódź-Górna |
| 2.306.000 |
| 70 |
|  | Gospodarka komunalna |
| 2.306.000 |
|  | 7261 |
| Ulice, place, mosty i wiadukty |
| 95.000 |
| 72 | Dotacje na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych |
| 95.000 |
|  | 7395 |
| Pozostała działalność |
| 2.211.000 |
| 72 | Dotacje na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych |
| 2.211.000 |
|  | Delegatura Łódź-Polesie |
| 477.000 |
| 70 |
|  | Gospodarka komunalna |
| 477.000 |
|  | 7395 |
| Pozostała działalność |
| 477.000 |
| 72 | Dotacje na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych |
| 477.000 |
|  | Delegatura Łódź-Widzew |
| 2.425.000 |
| 70 |
|  | Gospodarka komunalna |
| 2.425.000 |
|  | 7395 |
| Pozostała działalność |
| 2.425.000 |
| 72 | Dotacje na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych |
| 2.425.000 |

Załącznik Nr 2.

do uchwały Nr 695/163/93

Zarządu Miasta  Łodzi

z dnia 16 sierpnia 1993 r.

IM-XII/7020/P/44/93

ZESTAWIENIE
 DO SKORYGOWANEGO PLANU INWESTYCJI GOSPODARKI KOMUNALNEJ GM. ŁÓDŹ. PRZEWIDZIANYCH 
DO REALIZACJI W 1993 r. PRZEZ WYDZIAŁ INŻYNIERII MIEJSKIEJ I DELEGATURY

w mln zł

| Lp | Nazwa zadania | Inwestor | Wartość | Zakres | Termin | Nakłady | Plan finansowyna 1993r. | Planowany | Planowane | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kosztory- | rzeczo | realizacji | poniesione | Ogółem | z tego: | zakres | efekty |
| sowa | wy |

rozpocz.

| zakończ | od początku realizacji do końca 1992 r |
| --- | --- |
| budżet gminny | budżet państwa | środki WFOŚiGW | inne | rzeczowy do wykona-nia w 1993r | rzeczowe do uzyska-nia w 1993r |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Zadania oczyszczania miast | WIM | 122.700 | X | X | - | 78.375 | 63.175 |
| 15.200 |
| 2. | Zadania wod-kan | WIM | 1.564.592 | X | X | 395.497 | 218.448 | 92.990 |

MPiPS+958

| 100.000 | 24.500 |
| --- | --- |
| 3. | Uzbrojenie terenów pod budownictwo jednorodzinne | WIM | 15.523 | X | X | 2.126 | 14.072 | 13.520 | 552 MPiPS |
|  | 4. | Zadania komunikacyjno-drogowe | WIM | 7.815 | X | X | 1.632 | 20.515 | 20.515 |
| 5 | Zadania inwestycyjne Schroniska dla zwierząt | Schronisko | 240 | X | X | - | 240 | 240 |
| 6 | Cmentarz przy ulicy Szczecińskiej | WIM | 26.533 | X | X | 917 | 5.000 | 5.000 |
| 7 | Udziały gm. Łódź dla Zespołu Elektrociepłowni | WIM | X | X | X | - | - | - |
| 8. | Zakupy inwestycyjne dla WIM | WIM | X | X | X | - | - | - |
| 9. | Zadania inwestycyjne MOZ | MOZ | 4.745 | X | X | 586 | 820 | 620 |
| 200 |
| 10 | Zadania modernizacyjno-odtworzeniowe ZWiK | ZWiK | 39.953 | X | X | X | 24.414 | 24.414 |
| 11. | Rezerwa środków WIM na ewentualną spłatę zobowiązań w stosunku do Spółdzielni Mieszkaniowych z tytułu uzbrojenia wewnątrzosiedlowego | WIM | X | X | X | - | 5.138 | 5.138 |

| 12. | Zadania inwestycyjne Delegatur UMŁ razem | Deleg. UMŁ | 79.072 | X | X | 15.074 | 51.870 | 40.053 | 267 MPiPS | 1.760 | 9.790 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

z tego:

| - zadania wod-kan. | Deleg. UMŁ | 39.519 | X | X | 7.321 | 29.204 | 22.162 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 750 | 6.292 |
| -zadania komunikacyjno - drogowe | Deleg. UMŁ | 27.126 | X | X | 2.106 | 16.804 | 16.804 |
|  | - pozostałe | Deleg. UMŁ | 12.427 | X | X | 5.647 | 5.862 | 1.087 | 267 MPiPS | 1.010 | 3.498 |
| Ogółem | X | 1.861.173 | X | X | 415.832 | 418.892 | 265.665 |

MPiPS

1.777

| 100.000 | 41.660 | 9.790 |
| --- | --- | --- |

Łódź 1993-06-21

W skorygowanym planie inwestycji nie ujęto zadań:

1) Pokrycie kosztów i odsetek procesu i egzekucji związanych z nieuregulowaniem zobowiązań za wykonanie w latach ubiegłych uzbrojenia terenów pod budownictwo jednorodzinne 	6.931 mln zł

2) Udziały gminy Łódź w finansowaniu kosztów adaptacji pomieszczeń znajdujących się w budynku gminy Nowosolna przeznaczonych na Komisariat Policji				   308 mln zł

Sporządziła:

Halina Sobieska

IM-XII/7020/P/44/93

SKORYGOWANY PLAN INWESTYCJI GOSPODARKI KOMUNALNEJ PRZEWIDZIANYCH 
DO REALIZACJI W 1993 r. PRZEZ WYDZIAŁ INŻYNIERII MIEJSKIEJ I DELEGATURY

w mln zł

| Lp | Nazwa zadania | Inwestor | Wartość | Zakres | Termin | Nakłady | Plan finansowyna 1993r. | Planowany | Planowane | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kosztory- | rzeczo | realizacji | poniesione | Ogółem | z tego: | zakres | efekty |
| sowa | wy |

rozpocz.

| zakończ | od początku realizacji do końca 1992 r |
| --- | --- |
| budżet gminny | budżet państwa | środki WFOŚiGW | inne | rzeczowy do wykona-nia w 1993r | rzeczowe do uzyska-nia w 1993r |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. |

Zadania oczyszczania miast Ogółem

| z tego |  | 122.700 | X | X | - | 78.375 | 63.175 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.200 |
| 1.1 | Kontrolowane składowisko odpadów komunalnych Nowosolna 2 etap I zad. 1 /prace przygotowawcze, budowa drogi dojazdowej, częściowe uszczelnianie dna wyrobiska wraz z ukształtowaniem/ | WIM | 25.000 | 8 ha powierzchni |

1993

| 1994 | - | 20.000 | 10.000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.000 |
| 1.2 | Budowa kompostowni odpadów roślinnych w technologii pryzmowania wraz z opracowaniem ZTE dla całości przedsięwzięcia obejmującego układ docelowy | WIM | 12.000 | 5 ha powierzchni | 1993 | - | 12.000 | 9.000 |  | 3.000 |
| 1.3 | Urządzenie składowiska do przerobu gruzu budowlanego, składowiska materiałów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów /odpady wielkogabarytowe/ | WIM | 15.000 |

Utwardze-nie 6 ha

powierzchni

1993

| 1994 | - | 10.000 | 8.500 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.500 |
| 1.4 |

Wysypisko w Nowosolnej 1  - Ogółem

| z tego: | WIM | 45.700 | X | X | - | 12.700 | 12.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 700 |
|  | - Monitoring |
| 700 | X | 1993 | - | 700 | 700 |
|  | - Rekultywacja i odgazowanie |
| 45.000 |

15 ha

powierzchni

1993

| 2000 | - | 12.000 | 11.300 |
| --- | --- | --- | --- |
| 700 |
| 1.5 | Prace przygotowawcze w zakresie zbiórki i magazynowania odpadów problemowych | WIM | X | X | 1993 | - | 5.000 | 5.000 |
| 1.6 |

Rekultywacja wysypisk w tym aktualizacja dokumentacji

- Marmurowa

- Józefów

|  | WIM | 10.000 | 8 ha powierzchni |
| --- | --- | --- | --- |

1993

| 1995 | - | 2.000 | 2.000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.7 |

Zakupy inwestycyjne ogółem

| z tego: | WIM | 15.000 | X |  | - | 15.000 | 15.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - pługopiaskarki |  | 8.000 |  |  |  | 8.000 | 8.000 |
|  | - pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów |
| 7.000 | X |
|  | 7.000 | 7.000 |
| 1.8 | Dokumentacja przyszłościowa | WIM | X | X | 1993 | - | 1.675 | 1.675 |
|  | 2. |

Zadania z zakresu gospodarki wod-kan. Ogółem

| z tego |
| --- |
| 1.564.592 | X | X | 395.497 | 218.448 | 92.990 | 100.000+ 958 MPiPS | 24.500 |
| 2.1 | Budowa GOS-Łódź - etap I zad. 2 i 3 | WIM | 1.477.877 | Oczyszcza-nie mecha-niczno-bio logiczne 450 tys.m3/d |

01.86

| 12.98 | 392.651 | 171.000 | 51.000 | 100.000 | 20.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Odsetki od kredytu z NFOŚiGW na budowę GOS | WIM | X | X | 1993 | - | 8.104 | 8.104 |
| 2.3 | Magistrala wodoc. Polesie 16 zad. 2 | ZWiK | 5.203 | 0.8 km |

09.92

| 11.93 | 1.585 | 2.761 | 2.059 |
| --- | --- | --- | --- |

*MPiPS

| 702 |
| --- |
|  | *Niezależnie od podanej kwoty +857 mln zł śr. MPiPS z 92 r |
| 2.4 | Spinka magistrali wodociągowej „Polesie 15” z magistralą Górna 11 | ZWiK | 2.000 |

L-0.4km

( 1000

06.93

| 12.93 | 4 | 1.996 | 1.996 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | Wodociąg spinający-obwodnica dla oś. Radogoszcz-Wschód | ZWiK | 1.400 | 1,5 km |

09.90

| 11.93 | 376 | 908 | 814 |
| --- | --- | --- | --- |

* 94

| MPiPS |
| --- |
|  | *Niezależnie od podanej kwoty +116 mln zł śr. MPiPS z 1992 r |
| 2.6 | Wodociąg spinający-obwodnica dla oś. Radogoszcz-Zachód | ZWiK | 2.500 |

L-1,3 km

( 300

07.93

| 12.93 | 18 | 2.482 | 2.482 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.7 | Sieć wodociągowa w ul. Telefonicznej, Giewont, Chałubińskiego | ZWiK | 2.500 |

Ogółem

- 1,3 km

z tego:

- ( 800

L-314 m

- ( 400

L-304 m

- ( 300

L-pozostałe

09.88

| 11.93 | 52 | 2.250 | 2.088 |
| --- | --- | --- | --- |

* 162

| MPiPS |
| --- |
|  | *Niezależnie od podanej kwoty +198 mln zł śr. MPiPS z 92 r |
| 2.8 | Projekt techniczny i budowa wodociągu w ul. Rudzkiej na odc. Scaleniowa - Skrajna | ZWiK | 4.800 |

( 300

L-1,6 km

07.93

| 12.93 | 7 | 3.367 | 3.367* |
| --- | --- | --- | --- |
| *Dodatkowo+1.426 mln zł śr. gm. niewykorzy-stane w 92 r. |
| 2.9 | Kolektor sanitarny Bałuty IVF odc. Łagiewnicka-tory PKP | ZWiK | 5.330 |

Kolektor 
( 500 
L-996 mb

z kamionki

07.93

| 05.94 | 22 | 3.750 | 2.750 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.000 |
| 2.10 | Kolektor sanitarny VII bis - w zakresie przejścia pod ul. Pabianicką | ZWiK | 3.390 | L-115 mb |

11.91

| 12.94 | 621 | 1.500 | 1.500 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.11 | Kanalizacja sanitarna dla oś. Nowosolna | ZWiK | 34.704 |

4,4 km kanał grafitac. i tłoczny
3,6 km sieć

kan. osiedl.

2 prze-pompow.

04.93

| 12.95 | 83 | 9.000 | 5.5000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.500 |
| 2.12 | Kanalizacja sanitarna dla oś. Zdrowie /budowa przepompowni ścieków i kanału tłocznego do kolektora III/ - budowa kolektora sanit. w ul. Wilsona i w ul. Krakowskiej | ZWiK | 15.932 |

Przepompownia o wyd.

48 l/s kolek-tor Va - ka-nał z kamio-nki (600 L=2003 mb

kanał tłocz-ny L=1,2 km

(250

06.93

| 04.95 | 70 | 7.000 | 7.000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.13 | Dokumentacja przyszłościowa | ZWiK | X | X | 1993 | - | 954 | 954 |
| 2.14 | Zabezpieczenie środków na techniczne doprowadzenie wodociągów do właściwego stanu technicznego. | WIM | X | X | 1993 | - | 1.750 | 1.750 |
| 2.15 | Budowa kolektora sanitarnego Bałuty IVF na odc. od torów PKP-ul. Wycieczkowa | ZWiK | 8.000 | L-1150 mb |

06.93

| 08.95 | - | 1.000 | 1.000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.16 | Rezerwa środków na inwestycje społeczne w zakr. wod-kan. | WIM | X | X | 1993 | - | 200 | 200 |
| 2.17 | Wodociąg dla oś Ziołowa obejmującego ul. Trawiasta, Ziołowa, Żywokostowa, Nagietkowa | ZWiK | 956 | ( 100 i (150 L-1164 mb |

04.93

| 09.93 | 8 | 462 | 462* |
| --- | --- | --- | --- |
| *Dodatkowo+522 mln zł śr. gm. nie-wykorzysta- ne z 92 r. |
| 3. | Uzbrojenie terenów pod budownictwo jednorodzinne - Ogółem | WIM | 15.523 | X | X | 2.126 | 14.072 | 13.520 |

552

| MPiPS |
| --- |
|  | 3.1 |

z tego 
Osiedle Bema- Sasanek

| Kanalizacja sanit. i deszczowa w ulicy Bema | ZWiK | 5.700 | L-0,8 km kan. zanit. L-0,8 km kan. deszczowy |
| --- | --- | --- | --- |

08.92

| 04.93 | 1.865 | 1.338 | 1.388* |
| --- | --- | --- | --- |
| *Dodatkowo+2.497 mln zł śr. gm. niewykorzy-stane z 92 r |
| 3.2 |

Osiedle Smulsko

| Kanalizacja sanitarna i deszczowa w oś. Smulsko | POFRIS-SARL | 4.638 | 2 km kanał sanit. i 2 km kanał deszczowy |
| --- | --- | --- | --- |

09.92

| 09.93 | 246 | 2.269 | 1.717 |
| --- | --- | --- | --- |

552*

| MPiPS |
| --- |
|  | *Dodatkowośr.gm z 92 r. w wys. +1.295 mln zł +828. mln zł śr. MPiPS z 92 r |
| 3.3 | Budowa nawierzchni w ul. Gimnastycznej | POFRIS-SARL | 1.925 | Nawierzch-nia asfalto-wa na pod-bud. beton. 4500 m2 |

12.92

| 06.93 | 15 | 525 | 252* |
| --- | --- | --- | --- |
| *Dodatkowo+1.385 mln zł śr. gm. niewykorzy-stane z 92 r |
| 3.4 | Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w osiedlu Smulsko | POFRIS-SARL | X | X | 1993 | - | 350 | 350 |
| 3.5 | Wykonanie nawierzchni w ul. Zapaśniczej | POFRIS-SARL | X | X | 1993 | - | 250 | 250 |
| Częściowy wkład ludno-ści. Dokume- ntacja opra- cowna |
| 3.6 | Ułożenie dywanika asfaltowego na istniejących podbudowach w ul. Pływackiej i Łyżwiarskiej | POFRIS-SARL | X | X | 1993 | - | 510 | 510 |
| 3.7 | Środki rezerwowe na wykonanie niezbędnych robót umożliwiających przekazanie do eksploatacji kanałów wykonanych w ub. latach przez WPUI | ZWiK | X | X | 1993 | - | 1.000 | 1.000 |
| 3.8 | Osiedle Liściasta Wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Liściastej na odc. Al. Włókniarzy - Brukowa | ZWiK | X |

Kan. sanit. 
L-380 mb (300; kan. deszczowa L-550 mb

| (600 | 1993 | - | 2.000 | 2.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.9 | Środki na pokrycie kosztów dróg wykonanych przez Spółdzielnię Radogoszcz na terenie budown. jednoro-dzinnego |
| X | X | 1993 | - | 1.700 | 1.700 |
| 3.10 | Osiedle Rojna Ułożenie dywanika asfaltowego łącznie z wykonaniem brakujących wpustów w ul. Banachiewicza |
| 300 | L-300 mb | 1993 | - | 300 | 300 |
| Wykorytowanie drogi, podbudowę i okrawężni-kowania wy- konują mie- szkańcy ulicy we własnym zakresie |
| 3.11 |

Osiedle ul. Krakowska, Rąbieńska, Jagodnica

| Kanalizacja sanitarna w ul. Podjazdowej | ZWiK | 1.000 |
| --- | --- | --- |

L-380 mb

| (300 | 1993 | - | 620 | 620* |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*Dodatkowo

niewykorzy-stane śr. z 92 r. w wysoko-ści

+380 mln zł

3.12

Osiedle Zakładowa

| Budowa wodociągu w ul. Zakładowej odc. od szkoły do projekt. ul. Książąt Polskich z odgałęzieniem w kierunku osiedla | ZWiK | 400 | L-800 mb |
| --- | --- | --- | --- |

08.93

| 12.93 | - | 400 | 400 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.13 | Włączenie istniejącej osiedlowej kanalizacji sanitarnej do kanału w ul. Zakładowej | ZWiK | 200 | ca L-100 mb | 1993 | - | 200 | 200 |
| 3.14 |

Osiedle Graniczna

| Budowa sieci elektrycznej n. napięcia w os. Graniczna |
| --- |
| 750 | L-2,8 km | 1993 | - | 750 | 750 |
| 3.15 | Osiedle Augustów Ułożenie dywanika asfaltowego na wykonanych przez mieszkańców osiedla podbudowach dróg |
| 150 | X | 1993 | - | - | * |

*Pozost. śr. z 92 wynosi 310 mln zł Zadanie  do zrealizowa-nia z niewy-korzystanych śr. w wys. -150 mln. Pozostają sr. w wys. 
160 mln zł

| 3.16 | Osiedle Paradna - Ustronna Ułożenie dywanika asfaltowego na wykonanej przez mieszkańców podbudowie drogi w ul. Bajecznej |
| --- | --- |
| 250 | X | 1993 | - | 250 | 250 |
| 3.17 | Dokumentacja przyszłościowa |
| X | X | 1993 | - | 200 | 200 |
| 3.18 | Spłata zobowiązań w stosunku do PUI „DIM - I” z tyt. uzbrojenia terenów budownictwa jednorodzin-nego wykonanego w latach ubiegłych /bez odsetek/ | X | X | X | 1993 | - | 1.400 | 1.400 |
| 3.19 | Osiedle Telefoniczna sieć elektryczna w oś. Telefoniczna |
| 210 | L-770 mb |

03.93

| 04.93 | - | 10 | 10* |
| --- | --- | --- | --- |
| *Dodatkowo+200 mln zł śr. niewyko-rzystane z 92 |
| 3.20 | Osiedle Antoniny - Prądzyńskiego | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.21 | Osiedle Jaskółcza | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Zadania komunikacyjno-drogowe - Ogółem z tego: | X | 7.815 | X | X | 1.632 | 20.513 | 20.513 |
| 4.1 | Pomiary zwierciadła wody wzdłuż projektowanej trasy metra | WIM | X | X | 1993 | - | 15 | 15* |
| *Dodatkowo+7 mln zł śr. niewykorzys-tane z 92 |
| 4.2 | Budowa budynku archiwum przy ul. Tramwajowej | MPK | 1.615 |

Kubatura

4960 m3

1989

| 1994 | 370 | 300 | 300* |
| --- | --- | --- | --- |
| *Dodatkowo+700 mln zł śr. niewyko-rzystane z 92 r. |
| 4.3 | Modernizacja hali napraw nr 3 MPK przy ul. Tramwajowej 6 | MPK | 6.200 |

1989

| 1994 | 1.262 | 700 | 700* |
| --- | --- | --- | --- |
| *Dodatkowo+800 mln zł śr. gm. nie-wykorzysta-ne z 92 |
| 4.4 | Roboty torowo-drogowe MPK | MPK |
|  | 1993 | - | 8.200 | 8.200 |
| 4.5 | Środki na pokrycie kosztów dróg wewnątrzosiedlo-wych wykonanych w latach ubiegłych przez RSM „Lokator” na terenach budownictwa wielorodzinnego woparciu o umowę zawartą z byłym Urzędem Dziel. Łódź-Bałuty /bez odsetek/ | WIM | X | X | 1993 | - | 1.300 | 1.300 |
| 4.6 | Układka dywaników asfaltowych na wykonanych w ubiegłych latach podbudowach dróg spółdzielczych osiedli mieszkaniowych | WIM | X | X | 1993 | - | 10.000 | 10.000 |
| 5. | Zadania inwestycyjne Schroniska dla zwierząt-Ogółem | Schroni-sko dla zwierząt | 240 | X | X | - | 240 | 240 |
| 5.1 | Opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu i kanalizacji boksów zewnętrzn. na terenie Schroniska I etap | Schroni-sko dla zwierząt | 40 | Opracowa-nie doku- mentacji | 1993 | - | 40 | 40 |
| 5.2 | Budowa kanalizacji boksów zewnętrzn. na terenie Schroniska | Schroni-sko dla zwierząt | 150 |

150 mb

(150

08.93

| 12.93 | - | 150 | 150 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.3 | Zakupy inwestycyjne dla Schroniska-zakup pistoletu z nabojami usypiającymi | Schroni-sko dla zwierząt | 50 | 1 pistolet + naboje usypiające | 1993 | - | 50 | 50 |
| 6. | Cmentarz komunalny przy ul. Szczecińskiej - etap I- | WIM | 26.533 | 12,8 tys. miejsc grzebalnych |

1988

| 1995 | 917 | 5.000 | 5.000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | Udziały gm. przekazywane na rzecz Zespołu Elektrociepłowni na budowę sieci ciepłowniczych | WIM | X | X | - | - | - | - |
| 8. | Zakupy inwestycyjne dla WIM - zakup komputerów | WIM | X | X | 1993 | - | - | - |
| Środki w wy-sokości 300 mln zł do przeniesienia do Wydz. Finans. UMŁ - na zakup komputerów dla WIM |
| 9. | Zadania inwestycyjne MOZ - Ogółem z tego: | MOZ | 4.745 | X | X | 586 | 820 | 620 |
| 200 |
| 9.1 | Budowa wodociągu w MOZ | MOZ | 4.118 | 5,4 km |

1988

| 2000 | 479 | 300 | 200 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 |
| 9.2 | Budowa zimpwiska dla ptaków | MOZ | 507 | kubatura ca 350 m3 |

10.92

| 12.94 | 107 | 275 | 175 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 |
| 9.3 | Opracowanie dokumentacji techn. na kwarantannę | MOZ | 200 | Opracow. dokumenta-cji |

1993

| 1994 | - | 100 | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.4 |

Zakupy inwestycyjne:
- samochód m-ki „Żuk” - 120 mln zł

| - licznik pomiaru ciepła - 25 mln zł | MOZ | 145 | X | 1993 | - | 145 | 145 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Zadania modernizacyjno - odtworzeniowe ZWiK | ZWiK | 39.953 | X | 1993 | X | 24.414 | 24.414 |
| Wyszczególnienie w zał. |
| 11 | Rezerwa środków na ewentualną spłatę zobowiązań w stosunku do Spółdz. mieszk, z tyt. wykonanego w latach ubiegłych uzbrojenia wewnątrzosiedlowego. | WIM | X | X | 1993 | - | 5.138 | 5.138 |
| 12. |

Delegatury UMŁ  - Ogółem-

| z tego: |
| --- |
| 79.072 | X | X | 15.074 | 51.870 | 40.053 |

267

| MPiPS | 1.760 | 9.790 |
| --- | --- | --- |
|  | 1. |

Zadania z zakresu wod-kan ogółem

| w tym: |
| --- |
| 39.519 | X | X | 7.321 | 29.204 | 22.162 | - | 750 | 6.292 |
|  | 1.1. | Budowa zdrojów ulicznych | Delegatura Ł-Bałuty | 40 | X | 1993 | - | 40 | 40 |
| 1.2 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Aleksandrowskiej naodc. Bylinowa-Zimna Woda i w ul. Zimna Woda na odc. Aleksandrowska - Zimna Woda | Delegatura Ł-Bałuty | 250 | L-600 mb |

06.93

| 10.93 | - | 250 | 250 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3 |

Spięcie wodociągu od ul.Kaufmana do ulicy Stalowej

| z przejściem pod ul. Inflancką | Delegatura Ł-Bałuty | 150 |
| --- | --- | --- |

L-200 mb

(160

08.93

| 12.93 | - | 150 | 150 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dokumenta-cja opraco-wana |
| 1.4 | Budowa wodociągu w ul. Bema odc. Zgierska do istniejącego wodociągu | Delegatura Ł-Bałuty | 325 |

L-800 mb

(150

08.93

| 12.93 | - | 325 | 325 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | Budowa wodociągu w ul. Liściastej od ul. Szczecińskiej do torów PKP | Delegatura Ł-Bałuty | 800 |

L-2000 mb

(150

09.93

| 06.94 | - | 330 | 330 |
| --- | --- | --- | --- |
| Likwidacja 5 pkt dowo-zu wody |
| 1.6a | Wodociąg w ul. Sierpowej od ul. Traktorowej do ul. Duńskiej | Delegatura Ł-Bałuty | 145 | L-300 mb |

08.93

| 11.93 | - | 145 | 145 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.6b | Kanalizacja sanit. i deszczowa w ul. Bema od ul. Słonecznej do ul Łucji | Delegatura Ł-Bałuty | 500 | L-80 mb |

09.93

| 11.93 | - | 500 | 500 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.7 | Dokumentacja przyszłościowa | Delegatura Ł-Bałuty | X | X | 1993 | - | 100 | 100 |
| 1.8 | Inwestycje społeczne z zakresu wod-kan. Ogółem | Delegatura Ł-Bałuty | 11.524 | X | 1993 | 4.564 | 6.344 | 4.100 | - | 350 | 1.894 |
|  | Wyszczegól-nienie w zał. |
| 1.9 | Budowa zdrojów ulicznych | Delegatura Ł-Górna | 180 | X | 1993 | - | 180 | 180 |
| 1.10 | Budowa wodociągu w ul. Skrajnej na odc. Rudzka-Letniskowa /opracowanie dokumentacji+ realizacja/ | Delegatura Ł-Górna | 400 | L-750 mb |

03.93

| 12.93 | - | 400 | 400 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.11 | Budowa wodociągu w ul. Zastawnej na odc. Rudzka-Patriotyczna /opracowanie dokumentacji+ realizacja/ | Delegatura Ł-Górna | 600 | L-1150 mb |

03.93

| 12.93 | - | 600 | 600 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.12 | Budowa wodociągu w ul. Popioły na odc. Rudzka-Purpurowa | Delegatura Ł-Górna | 500 | L-1000 mb |

03.93

| 12.93 | - | 500 | 500 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.13 |

Budowa kanalizacji w zlewni kolektora VII Ogółem

| w tym | Delegatura Ł-Górna | 2.100 |
| --- | --- | --- |
| 2.100 | 2.100 |
|  | - opracowanie kocepcji skanalizowania rej. Rudy Pabianickiej i Starego Rokicia na bazie istniejąc. kolektora VII | Delegatura Ł-Górna | 100 |

03.93

| 05.93 | - | 100 | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - budowa kanałów sanitar. w oparciu o w/w koncepcję /opracow. dokument. i realizacja/ | Delegatura Ł-Górna | 2.000 | ca 1500 mb |

06.93

| 12.93 | - | 2.000 | 2.000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.14 | Kanał sanitarny i deszczowy w ulicy Łukowej-Ruchliwej | Delegatura Ł-Górna | 1.300 | 694 mb |

09.92

| 11.93 | 246 | 180 | 180* |
| --- | --- | --- | --- |
| *Dodatkowo+874 mln zł śr. niewyko-rzystane z 92 r. |
| 1.15 | Kanalizacja sanitarna w ul. Zamorskiej, Szybowcowej, Franciszka | Delegatura Ł-Górna | 1.000 |

L-770 mb

(300/(200

08.93

| 12.94 | - | 500 | 500 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.16 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Postępowej, Łagodnej, Zgodnej, Mylnej, Widnej, Płytkiej | Delegatura Ł-Górna | 1.070 | L-2,370 km |

08.93

| 12.94 | - | 570 | 570 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.17 | Dokumentacja przyszłościowa | Delegatura Ł-Górna | X | X | 1993 | - | 200 | 200 |
| 1.18 | Inwestycje społeczne z zakresu wod-kan. Ogółem | Delegatura Ł-Górna | 7.969 | X | 1993 | 850 | 7.024 | 4.857 | - | - | 2.167 |
|  | Wyszczegół-nienie w zał. |
| 1.19 | Budowa zdrojów ulicznych | Delegatura Ł-Polesie | 10 | X | 1993 | - | 10 | 10 |
| 1.20 | Spięcie wodociągu w ul. Rowerowej i ul. Pionierskiej | Delegatura Ł-Polesie | 70 |

L-150 mb

(150

08.93

| 11.93 | - | 70 | 70 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.21 | Inwestycje społeczne z zakresu wod-kan. Ogółem | Delegatura Ł-Polesie | 1.790 | X | 1993 | 75 | 1.325 | 799 | - | 50 | 476 |
|  | Wyszczegół-nienie w zał. |
| 1.22 | Dokumentacja przyszłościowa | Delegatura Ł-Polesie | X | X | 1993 | - | 100 | 100 |
| 1.23 | Budowa zdrojów ulicznych | Delegatura Ł-Widzew | 70 | X | 1993 | - | 70 | 70 |
| 1.24 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Sobolowej, Łosiowej i Bobrowej | Delegatura Ł-Widzew | 200 | L-800 mb |

04.93

| 12.93 | - | 200 | 200 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.25 | Sieć wodociągowa w ul. Zakładowej od nr 90 do 100 | Delegatura Ł-Widzew | 220 |

L-250 mb

(300

08.93

| 12.93 | - | 220 | 220 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.26 | Sieć wodociągowa w ul. Stokowskiej na odc. Zbójnicka-Taternicza | Delegatura Ł-Widzew | 280 |

L-600 mb

(150

08.93

| 12.93 | - | 280 | 280 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.27 | Inwestycje społeczne z zakresu wod-kan. Ogółem | Delegatura Ł-Widzew | 8.026 | X | 1993 | 1.586 | 6.391 | 4.286 |
| 350 | 1.755 |
|  | Wyszczegół-nienie w zał. |
| 1.28 | Dokumentacja przyszłościowa | Delegatura Ł-Widzew | X | X | 1993 | - | 100 | 100 |
| 2. |

Zadania z zakresu drogownictwa - Ogółem

| z tego: |
| --- |
| 27.126 | X | X | 2.106 | 16.804 | 16.804 | - | - | - |
|  | 2.1 | Budowa nawierzchni w ul. Grunwaldzkiej | Delegatura Ł-Bałuty | 600 | L-200 mb |

10.92

| 05.93 | 281 | 100 | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Modernizacja w ul. Turzycowej | Delegatura Ł-Bałuty | 350 | L-350 mb |

07.93

| 12.93 | - | 350 | 350 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Modernizacja ul. Czereśniowej | Delegatura Ł-Bałuty | 350 | L-350 mb |

07.93

| 12.93 | - | 350 | 350 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | Modernizacja Al. Róż odc. Folwarczna do istniejącego asfaltu |

Delegatura Ł-Bałuty

|  | 700 | L-500 mb |
| --- | --- | --- |

07.93

| 12.93 | - | 700 | 700 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | Modernizacja ul. Chochoła | Delegatura Ł-Bałuty | 600 | L-700 mb |

07.93

| 12.93 | - | 500 | 500 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.6 | Dokumentacja lat przyszłych /budowa ul. Centralnej, Tęczowej/ | Delegatura Ł-Bałuty | 100 | Opracowa-nie dokumentacji jedno-stadiowej |

04.93

| 12.93 | - | 100 | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.7 | Modernizacja ciągu ulic Przestrzenna-Graniczna | Delegatura Ł-Górna | 800 | L-670 mb |

07.93

| 11.93 | - | 800 | 800 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.8 | Modernizacja ulicy Nowe Sady odc. Obywatelska-Lazurowa wraz z mostem na rz. Jesień | Delegatura Ł-Górna | 1.500 | L-500 mb + 1 obiekt mostowy |

07.93

| 11.94 | - | 1.000 | 1.000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.9 | Modernizacja ul. Prostej | Delegatura Ł-Górna | 800 | L-450 mb |

07.93

| 11.93 | - | 800 | 800 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.10 | Budowa nawierzchni i odwodnienie ul. Kwaterunkowej i części ul. Przestrzennej. | Delegatura Ł-Górna | 855 | L-120 mb z płyt betonowych |

07.93

| 11.93 | - | 855 | 855 |
| --- | --- | --- | --- |
| Inwestycja realizowana przy udziale czynu społecznego |
| 2.11 | Budowa oświetlenia w ul. Nad Jasieniem | Delegatura Ł-Górna | 111 | 9 pkt świetlnych |

07.93

| 09.93 | - | 95 | 95* |
| --- | --- | --- | --- |
| *Dodatkowo+16 mln zł środki niewykorzy-stane z 92 r. |
| 2.12 | Budowa ul. Pienistej odc. trasa N-S do projektowanej Armii Krajowej | Delegatura Ł-Polesie | 8.500 | L-1,4 km |

08.91

| 12.94 | 46 | 3.340 | 3.340 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.13 | Budowa kładki nad rz. Jasień | Delegatura Ł-Polesie | 260 | 1 szt. |

05.93

| 06.93 | - | 260 | 260 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.14 | Modernizacja ulicy Podchorążych odc. Legnicka-Szczecińska | Delegatura Ł-Polesie | 1.500 | L-1500 mb |

07.93

| 11.93 | - | 1.500 | 1.500 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.15 | Ułożenie dywanika asfaltowego w ul. Dożynkowej i Pisankowej | Delegatura Ł-Polesie | 300 | L- 200 mb |

07.93

| 11.93 | - | 200 | 200 |
| --- | --- | --- | --- |
| Inwestycja realizowana przy udziale czynu społ. w oszczędnej technologii z zast. ma-szyny Wirtgena |
| 2.16 | Modernizacja ul. Maszynowej odc. Służbowa-Puszkina | Delegatura Ł-Widzew | 1.900 | 400 mb nawierzchni asfalt. na podbudowie betonow. |

08.92

| 04.93 | 1.708 | 54 | 54 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.17 | Modernizacja w ul. Turzej | Delegatura Ł-Widzew | 1.500 | 600 mb nawierzchni asfalt. na podbudowie betonow. |

10.91

| 10.93 | 50 | 800 | 800 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.18 | Modernizacja ul. Wieńcowej odc. Przylesie- Feliksińska | Delegatura Ł-Widzew | 4.100 | 950 mb nawierzchni asfalt. na podbudowie betonow. |

06.92

| 06.94 | 21 | 2.700 | 2.700 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.19 | Złagodzenie narożnika ul. Feliksińskiej z ul. Dworcową w rej. pętli przy stacji PKP-Olechów | Delegatura Ł-Widzew | 850 | X |

08.93

| 11.94 | - | 850 | 850 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.20 | Modernizacja ulicy Batorego odc. Milionowa-Wiejska | Delegatura Ł-Widzew | 800 | L-800 mb |

07.93

| 11.93 | - | 800 | 800 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.21 | Dokumentacja lat przyszłych /budowa ciągu ulic Transmisyjna, Kosodrzewiny, Frezjowa odc. Rokiciń-ska-Pomorska, Iglasta/ | Delegatura Ł-Widzew | 300 | Opracowa-nie doku-mentacji | 1993 | - | 300 | 300 |
| 2.22 | Dokumentacja lat przyszłych /modernizacja ul. Milionowej odc. Lodowa-Haśka/ | Delegatura Ł-Widzew | 350 | Opracowa-nie doku-mentacji | 1993 | - | 350 | 350 |
| 3. |

Inwestycje pozostałe - Ogółem

| z tego: |
| --- |
| 12.427 | X | X | 5.647 | 5.862 | 1.087 |

267

| MPiPS | 1.010 | 3.498 |
| --- | --- | --- |
|  | 3.1 | Inwestycje społeczne pozostałe | Delegatura Ł-Bałuty | 7.295 | X | 1993 | 3.878 | 2.768 | 406 |

267*

| MPiPS | 580 | 1.515 srodki ludno-ści |
| --- | --- | --- |

*Dodatkowo+439 mln zł śr. MPiPS z 92  r.

| Wyszczegól-nienie w zał. |
| --- |
| 3.2 | Inwestycje społeczne pozostałe | Delegatura Ł-Górna | 4.232 | X | 1993 | 1.769 | 2.194 | 542 | - | 350 | 1.302 srodki ludno ści |
|  | Wyszczegól-nienie w zał. |
| 3.3 | Inwestycje społeczne pozostałe | Delegatura Ł-Polesie | 70 | X | 1993 | - | 70 | 14 | - | - | 56 srodki ludno-ści |
|  | Wyszczegól-nienie w zał. |
| 3.4 | Inwestycje społeczne pozostałe | Delegatura Ł-Widzew | 830 | X | 1993 | - | 830 | 125 | - | 80 | 625 srodki ludno-ści |
|  | Wyszczegól-nienie w zał. |

Łódź 1993-06-21

Sporządziła:

Halina Sobieska

IM-XII/	/P/44/93

WYKAZ
INWESTYCJI SPOŁECZNYCH Z ZAKRESU GOSPODARKI KOMUNALNEJ 
PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 1993 r.

mln zł

| Lp | Nazwa zadania | Wartość | Zakres | Termin | Nakłady | % zaawan | Plan nakładów finansowych na 1993r. | Efekty | Zakres | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kosztory- | rzeczo | realizcji | poniesione | sowanie | Ogółem | z tego: | rzeczowe | rzeczowy |
|  | sowa | wy zadania |

rozpocz.

| zakończ | od początku realizacji inwestycji do końca 1992r | rzeczowe od początku realizacji do 01.01. 93 |
| --- | --- | --- |

środki gmiiny

| Łódź | środki własne ludności | inne | zakładane do uzyskania w 1993r | zakładany do wykonania w 1993r |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| i | dELEGATURA Łódź-Bałuty | 18.819 | X | X | 8.442 | X | 10.307 | 4.506+ 406* | 3.409 | 1.986 | X | X |
|  | A | Inwestycje społeczne wodoc.-kanaliz. | 11.524 | X | X | 4.564 | X | 6.930 | 4.100+ 286* | 1.894 | 650 | X | X |
|  | 1 | Przepompownia na ulicy Bursztynowej - Wilanów | 231 | 1 obiekt |

11.91

| 06.93 | 203 | 90 % | 28 | - | 28 | - | 1 obiekt | Wykonanie ogrodzenia i instalacji elektrycz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | Wodociąg w ul. Borówkowej | 162 | 578 mb |

09.92

| 04.93 | 141 | 99 % | 21 | - | 21 | - | 578 mb | Odbiór sieci przez gestora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | Wodociąg w ul. Rogowskiej | 277 | 680 mb |

10.92

| 04.93 | 246 | 99 % | 31 | - | 31 | - | 680 mb | Odbiór sieci przez gestora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | Wodociąg w ul. Klinowej - Romanowskiej | 750 | 2.530 mb |

02.92

| 08.93 | 442 | 60 % | 308 | 100* | 208 | - | 2.530 mb | 430 mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | Wodociąg w sołectwie Zimna Woda | 1.664 | 5.000 mb |

11.92

| 12.93 | 242 | 20 % | 1.422 | 1.000 | 322 | /WFOŚ-92/ 100 | 5.000 mb | 4.300 mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | Wodociąg w ul. Kaufmana - Zagajnikowej | 140 | 450 mb |

08.93

11.93

|  | - | - | 140 | 98 | 42 | - | 450 mb | 450 mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 | Wodociąg w ul. Plonowej od Nr 18 | 105 | 258 mb |

06.93

| 09.93 | - | - | 105 | 73 | 32 | - | 258 mb | 258 mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | Wodociąg w ul. Liściastej od Nr 241 do Nr 271 | 175 | 482 mb |

04.93

| 06.93 | - | - | 175 | 122 | 53 | - | 482 mb | 482 mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9 | Kanalizacja sanitarna w ul. Koronnej | 264 | 330 mb |

06.92

| 09.93 | 226 | 90 % | 38 | - | 38 | - | 330 mb | 18 mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | Kanalizacja sanit.w ul. Folwarcznej /oś Julianów - II etap/ | 1.625 | 1.981 mb |

09.92

| 10.93 | 760 | 45 % | 865 | 200+100* | 265 | 300 /WFOŚ-92 | 1.981 mb | 1.149 mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | Kanalizacja sanit.w ul. Pogodnej /oś Julianów -III etap/ | 950 | 870 mb |

07.92

| 07.93 | 588 | 70 % | 332 | 80 | 52 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

150 /WFOŚ-92

| 50 /WFOŚ-93 | 870 mb | 216 mb |
| --- | --- | --- |
|  | 12 | Kanalizacja sanitarna w ulicy Pawilońskiej | 190 | 210 mb |

10.92

| 09.93 | 123 | 65 % | 67 | 50 | 17 | - | 210 mb | 75 mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13 | Kanalizacja sanitarna w ul. Jasińskiego-Światowida | 430 | 210 mb |

05.92

| 09.93 | 246 | 90 % | 184 | 140 | 44 | - | 210 mb | 18 mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 14 | Kanalizacja sanit.w ul. AL. Róż /oś Julianów - I etap/ | 1.421 | 1.730 mb |

09.91

| 08.93 | 1.347 | 96 % | 74 | 40* | 34 | - | 53 mb | 53 mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 | Kanalizacja sanitarna w ulicy Słonecznej | 510 | 340 mb |

05.93

| 09.93 | - | - | 510 | 362+46* | 102 | - | 340 mb | 340 mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 16 | Kanalizacja sanitarna w ul. Bema - Łucji | 600 | 425 mb |

07.93

| 11.93 | - | - | 600 | 480 | 120 | - | 425 mb | 425 mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 17 | Kanalizacja sanitarna w ulicy Łucji | 450 | 428 mb |

07.93

| 11.93 | - | - | 450 | 360 | 90 | - | 428 mb | 428 mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 18 | Kanalizacja sanit. w ul. Mimozy | 220 | 320 mb |

04.93

| 06.93 | - | - | 220 | 125 | 45 | 50 /WFOŚ-92 | 320 mb | 320 mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 19 | Kanalizacja sanit. w ul. Gontyny | 360 | 300 mb |

08.93

| 11.93 | - | - | 360 | 280 | 80 | - | 300 mb | 300 mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | Kanalizacja sanitarna w ulicy Zawilcowej i Liliowej | 420 | 350 mb |

09.93

| 11.93 | - | - | 420 | 330 | 90 | - | 350 mb | 350 mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 21 | Kanalizacja sanit.w ul. Sasanek | 250 | 200 mb |

09.93

11.93

|  | - | - | 250 | 200 | 50 | - | 200 mb | 200 mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 22 | Kanalizacja sanit.w ulicy Zaliwskiego | 330 | 220 mb |

09.93

| 11.93 | - | - | 330 | 200 | 130 | - | 220 mb | 220 mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | INwestycje społeczne pozostałe | 7.295 | X | X | 3.878 | X | 3.377 | 406+120* | 1.515 | 1.336 | X | X |
|  | 1 | Gazociąg w oś. Podklasztorze - I etap | 1.350 | 11.400 mb |

04.88

| 05.93 | 1.239 | 99 % | 111 | - | 111 | - | 6.529 mb | Odbiór sieci przez gestora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - II etap | 2.600 | 10.587 mb |

04.91

| 08.93 | 2.042 | 50 % | 558 | 120* | 102 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

/MP,  PS/

92r    235

| 93r 101 | 10.587 mb | 5.437 mb |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | Gazociąg w ul. Okólnej - Łodzianka | 1.435 | 4.511 mb |

11.92

| 11.93 | 185 | 17 % | 1.250 | - | 430 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

/WFOŚ/

92r     50

93r    400

/MP,  PS/

92r    204

| 93r 166 | 4.511 mb | 3.721 mb |
| --- | --- | --- |
|  | 3 | Gazociąg w ul. Klinowej - Bylinowej | 925 | 3.273 mb |

07.92

| 11.93 | 412 | 80 % | 513 | 105 | 258 | 150 /WFOŚ/ | 3.273 mb | 673 mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | Gazociąg w ul. Plonowej od nr 18 | 105 | 250 mb |

09.93

| 11.93 | - | - | 105 | 21 | 54 | 30 /WFOŚ/ | 250 mb | 250 mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | Gazociąg w ul. Rojnej od ul. Szczecińskiej do ul. Klinowej | 880 | 2.200 mb |

09.93

| 07.94 | - | - | 700 | 140 | 560 | - | - | 1.700 mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rezerwa środków na inwestycje społeczne pozostałe |
| 140 | 140 |
|  | iI | dELEGATURA Łódź-Górna | 12.201 | X | X | 2.619 | X | 9.618 | 5.399+ 150* | 3.469 | 600 | X | X |
|  | A | Inwestycje społeczne wodoc.-kanaliz. | 7.969 | X | X | 850 | X | 7.155 | 4.857+ 131* | 2167 | - | X | X |
|  | 1 | Wodociąg w rej. ul. Zygmunta | 570 | 1.822 mb |

07.92

04.93

|  | 482 | 99 % | 88 | 32* | 56 | - | 1.822 mb | 25 mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | Wodociąg w rej. ul. Młynek | 504 | 1.577 mb |

10.92

05.93

|  | 368 | 82 % | 136 | 99* | 37 | - | 1.577 mb | 275 mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | Wodociąg w ul. Tomaszowskiej | 50 | 110 mb |

07.93

| 08.93 | - | - | 50 | 35 | 15 | - | 110 mb | 110 mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | Wodociąg w ul. Życzliwej | 80 | 186 mb |

05.93

| 06.93 | - | - | 80 | 56 | 24 | - | 186 mb | 186 mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Wodociąg w ulicy Łódzkiej i Kijanki | 110 | 270 mb |

08.93

| 09.93 | - | - | 110 | 77 | 33 | - | 270 mb | 270 mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | Wodociąg w ul. Świerszcyka, Raduńskiej, Altanowej i Letniskowej | 400 | 1.000 mb |

07.93

| 11.93 | - | - | 400 | 280 | 120 | - | 1.000 mb | 1.000 mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 | Wodociąg w ul. Basenowej | 110 | 300 mb |

08.93

| 09.93 | - | - | 110 | 77 | 33 | - | 300 mb | 300 mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | Wodociąg w oś Dolna Ruda II | 4.000 | 10.000 mb |

08.93

| 06.94 | - | - | 4.000 | 3.200 | 800 | - | 7.000 mb | 7.000 mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9 | Wodociąg w ul. Godnej | 55 | 170 mb |

03.93

| 05.93 | - | - | 55 | 27 | 28 | - | 170 mb | 170 mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | Wodociąg w ul. Stylowej | 110 | 300 mb |

08.93

| 09.93 | - | - | 110 | 77 | 33 | - | 300 mb | 300 mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | Wodociąg w ul. Romana | 270 | 450 mb |

09.93

| 11.93 | - | - | 270 | 189 | 81 | - | 450 mb | 450 mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12 | Wodociąg w ul. Torfowej | 40 | 100 mb |

07.93

| 07.93 | - | - | 40 | 28 | 12 | - | 100 mb | 100 mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13 | Wodociąg w ul. Przesmyk | 60 | 136 mb |

05.93

| 06.93 | - | - | 60 | 42 | 18 | - | 136 mb | 136 mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 14 | Wodociąg w ul. Jędrzejowskiej od ul. Kurczaki do Nr 13 | 150 | 450 mb |

06.93

| 07.93 | - | - | 150 | 105 | 45 | - | 450 mb | 450 mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 | Kanalizacja sanit. w ulicy Czahary | 800 | 680 mb |

04.93

| 07.93 | - | - | 800 | 100 | 700 | - | 680 mb | 680 mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 16 | Kanalizacja sanit.w ul. Bohomolca - Zapały | 660 | 550 mb |

07.93

| 10.93 | - | - | 660 | 528 | 132 | - | 550 mb | 550 mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rezerwa środkó na inwestycje społ. wodoc. - kanaliz. |
| 36 | 36 |
|  | B | INwestycje społeczne pozostałe | 4.232 | X | X | 1.769 | X | 2.463 | 542+19* | 1.302 | 600 | X | X |
|  | 1 | Gazociąg w oś. Stare Rokicie | 1.357 | 22.000 mb |

10.89

| 05.93 | 1.255 | 99 % | 102 | 102 | - | - | 150 mb | 150 mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | Gazociąg w ul. Astronomicznej-Wożniczej /Oś. Ruda/ | 580 | 1.640 mb |

05.92

| 06.93 | 264 | 95 % | 316 | - | 316 | - | 1.640 mb | 90 mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | Gazociąg w ul. Chocianowickiej | 2.200 | 3.436 mb |

06.93

| 12.93 | 250 | - | 1.950 | 440 | 910 | /WFOŚ/ 92r 250 93r 350 | 3.436 mb | 3.436 mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | Gazociąg w ul. Ideowej | 95 | 400 mb |

04.93

| 05.93 | - | - | 95 | 19* | 76 | - | 400 mb | 400 mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | iII | dELEGATURA Łódź-Polesie | 1.860 | X | X | 75 | - | 2.049 | 813+ 654* | 532 | 50 | X | X |
|  | A | Inwestycje społeczne wodoc.-kanaliz. | 1.790 | X | X | 75 | - | 1.979 | 799+ 654* | 476 | 50 | X | X |
|  | 1 | Wodociąg w ul. Zamiejskiej | 750 | 2.500 mb |

05.93

| 08.93 | 75 | - | 675 | 263+222* | 190 | - | 2.500 mb | 2.500 mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | Wodociąg w ul. Konstantynowskiej | 100 | 250 mb |

06.93

| 09.93 | - | - | 100 | 20+ 50* | 30 | - | 250 mb | 250 mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | Wodociąg w ul. Bratysławskiej | 30 | 70 mb |

07.93

| 10.93 | - | - | 30 | 8+ 13* | 9 | - | 70 mb | 70 mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | Wodociąg w ul. Mundurowej | 40 | 100 mb |

07.93

| 08.93 | - | - | 40 | 28 | 12 | - | 100 mb | 100 mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | Wodociąg w ul. Bruskiej | 200 | 515 mb |

05.93

| 07.93 | - | - | 200 | 96+ 44* | 60 | - | 515 mb | 515 mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | Wodociąg w ul. Rowerowej | 80 | 185 mb |

05.93

| 07.93 | - | - | 80 | 30+ 26* | 24 | - | 185 mb | 185 mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 | Wodociąg w ul. Dennej | 100 | 285 mb |

05.93

| 07.93 | - | - | 100 | 35+ 35* | 30 | - | 285 mb | 285 mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | Wodociąg w ul. Poniatowskiego | 170 | 420 mb |

06.93

| 09.93 | - | - | 170 | 119 | 51 | - | 420 mb | 420 mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9 | Kanalizacja sanit. w ulicy Husarskiej | 320 | 235 mb |

05.93

| 07.93 | - | - | 320 | 200 | 70 | 50 /WFOŚ-93 | 235 mb | 235 mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rezerwa środkó na inwestycje społ. wodoc. - kanaliz. |
| 264* | 264* |
|  | B | INwestycje społeczne pozostałe | 70 | X | X | - | X | 70 | 14 | 56 | - | X | X |
|  | 1 | Gazociąg w ul. Laskowickiej | 70 | 150 mb |

04.93

| 05.93 | - | - | 70 | 14 | 56 | - | 150 mb | 150 mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| iV | dELEGATURA Łódź-Widzew | 8.856 | X | X | 1.586 | X | 7.354 | 4.411+ 128* | 2.380 | 435 | X | X |
|  | A | Inwestycje społeczne wodoc.-kanaliz. | 8.026 | X | X | 1.586 | X | 6.440 | 4.286+ 44* | 1.755 | 355 | X | X |
|  | 1 | Wodociąg w ul. Malowniczej | 606 | 3.020 mb |

06.91

| 08.93 | 596 | 99 % | 10 | - | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5

| /MP,PS-92 | 3.020 mb | Odbiór sieci przez gestora |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | Wodociąg w ul. Moskuliki | 800 | 2.760 mb |

09.92

| 09.93 | 273 | 20 % | 527 | 326 | 201 | - | 2.760 mb | 2.260 mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | Wodociąg w sołectwie Felisin | 1.650 | 6.156 mb |

05.93

| 09.93 | 400 | - | 1.250 | 955 | 295 | - | 6.156 mb | 6.156 mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | Wodociąg w ul. Rataja | 900 | 2.310 mb |

05.93

| 08.93 | 250 | - | 650 | 430 | 220 | - | 2.310 mb | 2.310 mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | Wodociąg w rej. ul. Przybyszewskiego - Zakładowa | 200 | 367 mb |

03.93

| 06.93 | 67 | - | 133 | 44* | 89 | - | 367 mb | 367 mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | Wodociąg w ul. Gajcego | 315 | 750 mb |

08.93

| 12.93 | - | - | 315 | 220 | 95 | - | 750 mb | 750 mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 | Wodociąg w ul. Zakładowej od Nr 10 do Nr 30 | 350 | 1.000 mb |

08.93

| 12.93 | - | - | 350 | 245 | 105 | - | 1.000 mb | 1.000 mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | Wodociąg w ul. Zakładowej od Nr 90 do Nr 130 | 900 | 900 mb |

08.93

| 06.94 | - | - | 900 | 630 | 270 | - | - | 500 mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9 | Wodociąg w ul. Łupkowej od Nr 49 do Herbowej Nr 12 | 135 | 340 mb |

05.93

| 07.93 | - | - | 135 | 94 | 41 | - | 340 mb | 340 mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | Kanalizacja sanit. w ulicy Spiskiej | 370 | 251 mb |

05.93

| 08.93 | - | - | 370 | 246 | 74 | 50 /WFOŚ-93 | 251 mb | 251 mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | Kanalizacja sanit. w ul. Janosika - Zrębowej | 900 | 1.000 mb |

08.93

| 04.94 | - | - | 900 | 570 | 180 | 150 /WFOŚ-93 | - | 600 mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12 | Kanalizacja sanit. w ul.Szarotki | 900 | 1.000 mb |

08.93

| 04.94 | - | - | 900 | 570 | 180 | 150 /WFOŚ-93 | - | 600 mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B | INwestycje społeczne pozostałe | 4.232 | X | X | 1.769 | X | 2.463 | 542+19* | 1.302 | 600 | X | X |
|  | 1 | Gazociąg w ul.Milionowej od Nr 93 do Nr 119 | 280 | 800 mb |

08.93

| 12.93 | - | - | 280 | 35 | 215 | 30 /WFOŚ-93 | 800 mb | 800 mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | Gazociąg w ul. Herbowej | 350 | 900 mb |

08.93

| 12.93 | - | - | 350 | 70 | 230 | 50 /WFOŚ-93 | 900 mb | 900 mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | Gazociąg w ul. G. Bacewicz | 200 | 320 mb |

08.93

| 12.93 | - | - | 200 | 20 | 180 | - | 320 mb | 320 mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rezerwa środkó na inwestycje społ. wodoc. - kanaliz. |
| 64* | 84* |
|  | v | rezerwa wim umł na inwestycje społ. wodoc. - kanaliz.. |
| 100 | 100 |
| OGÓŁEM z tego: | 41.736 | X | X | 12.722 | X | 29.528 | 15.329 +1.338* | 9.790 | 3.071 |
| - inwestycje społeczne wodoc.- kanaliz. | 29.309 |
|  | 7.075 |
| 22.704 | 14.242 +1.115* | 6.292 | 1.055 |
| - inwestycje społeczne pozostałe | 12.427 |
|  | 5.647 |
| 6.824 | 1.087 + 223* | 3.498 | 2.016 |

UWAGA	
* środki nie wykorzystane z lat ubiegłych

Sporządziła : mgr Iwona Zatorska - Sytyk

Łódź, 1993-06-21

IM-XII/7020/P/44/93

SKORYGOWANY PLAN ZADAŃ INWESTYCJI GOSPODARKI MODERNIZACYJNO-ODTWORZENIOWYCH ZWiK NA 1993 r.

w mln zł

| Lp | Nazwa zadania | Zakres | Termin | SzacunKOWA | NAKŁADY | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rzeczowy |

realiza-cji

rozpocz.

| zakończ | wartość kosztory-sowa | Poniesio-ne od po-czątku realiza-cji do 31.12.1991r. | Poniesione w 1992 r. | Planowa-ne Na 1993 r. | do ponie-sienia po 1993 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A. | ZADANIA KONTYNUOWANE | - | - | 13.373 | 2.056 | 2.331 | 4.410 | 4.576 |
|  | 1 | Modernizacja HPWC- Tomaszów Maz | 129,6 tys. m3/d |

01.1991

| 11.1994 | 8.500 | 1.454 | 979 | 2.300 | 3.767 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | Budowa studni czwartorzędowej B-9 wraz z włączeniem w istn. układ technologiczny - Teofilów | 82 m3/h |

09.1992

| 06.1993 | 1.560 | 409 | 233 | 918 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | Budowa studni górnokredowej w Bronisławowie wraz z modernizacją układu uzdatn. wody | 66 m3/h |

08.1992

| 05.1994 | 2.264 | 155 | 400 | 900 | 809 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 |

Zainstalowanie układów sumujących en. elektr. dla obiektów:
Widzew-Wschód

| Telefoniczna | 2 kpl. |
| --- | --- |

08.1992

| 04.1993 | 461 | - | 217 | 244 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | Modernizacja instalacji napowietrzania wody surowej - Dąbrowa | Napowietrzanie wody w ilości 57,1 m3/h |

06.1992

| 01.1993 | 588 | 38 | 502 | 48 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B | ZADANIA ROZPOCZYNANE | - | - | 15.801 | 326 | 30 | 9.225 | 6.220 | Kol. 6 i 7-nakłady na przygotowanie inwestycji |
|  | I. Związane z polepszeniem jakości wody |
| 1 |

Wprowadzenie utleniania wstępnego wody surowej dwutlenkiem chloru 
- WPW Sulejów

|  | 24 kg ClO2/h |
| --- | --- |

08.1993

| 06.1994 | 3.500 | - | - | 1.400 | 2.100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | Neutralizacja chloru Tomaszów Maz | 500 kg Cl2 |

08.1993

| 06.1994 | 1.850 | - | - | 600 | 1.250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | Rozbudowa ogrodzenia wokół doprowadzalnika na ujęciu wody w Bronisławowie | 1,3 km |

04.1993

| 06.1993 | 960 | - | - | 960 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II. Związane z wykorzystaniem zasobów wód gruntowych |
| 4 | Budowa studni - Grodzisko wraz z włączeniem w istn. układ /5B-bis/ | 220 m3/h |

07.1993

| 09.1993 | 472 | - | - | 472 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | Modernizacja układu technologicznego ujęcie Mireckiego | przyrost do 4,4 tys. m3/d |

09.1993

| 05.1994 | 1.010 | 1 | - | 560 | 449 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III. Związane z poprawą i usprawnieniem warunków technicznych pracy /automatyzacja, modernizacja/ |
| 6 | Automatyzacja wod. m. Łodzi - budowa dodatkowych punktów pomiarowych | 4 punkty |

04.1993

| 11.1993 | 1.250 | 136 | - | 1.114 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 | Modernizacja łączności telefonicznej BT i SB - ul. Graniczna | montaż centrali 40 numerowej |

03.1993

| 07.1993 | 234 | - | - | 234 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | Modernizacja zasilania energ. studni głęb. 5 i 6 - Zb Stoki /podłączenie do rozdzielni w pomieszczeniu agregat. prądotwórczych/ | rozdzielnia NN z kablami zasilającymi |

05.1993

| 09.1993 | 300 | - | - | 300 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9 | Wprowadzenie płynnej regulacji obrotów pomp tłocznych w pompowni Widzew-Wschód /zamontowanie urządzeń energooszczędnych/ | montaż i włączenie przemienników w istn. układ |

07.1993

| 03.1994 | 1.150 | - | - | 750 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | Budowa stacji energetycznej 15/6/KV - Dąbrowa | rozdzielnia 15/6/KV |

05.1993

| 11.1994 | 3.300 | 179 | - | 1.100 | 2.021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | Modernizacja zasilania energetycznego - Baza w Babach | - |

04.1993

| 08.1993 | 100 | 5 | - | 95 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12 | Automatyzacja ujęć wgłębnych Sikawa - Stoki ul. Marchlewskiego | sygnalizacja i sterowa-nie pracą studni |

06.1993

| 09.1993 | 350 | - | - | 350 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| IV. Gospodarka ściekowa |
| --- |
| 13 | Kanał ulgi ul. Srebrzyńska - pod rz. Łódką | 40 mb D-0,3 /0,4 m/ |

03.1993

| 09.1993 | 210 | 5 | - | 205 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V. Inne zadania |
| 14 | Budowa wiat na terenie st. wodoc. Dąbrowa /na sprzęt techniczny i na żwirki filtracyjne/ | pow. 334 m2 |

04.1993

| 09.1993 | 720 | - | - | 720 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 |

Montaż ciepłomierza w węźle cieplnym w stacji wodc. Brukowa 17/19

|  | Kpl. |
| --- | --- |

03.1993

| 04.1993 | 15 | - | - | 15 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 16 | Wykonanie zadaszenia z zamykanym ogrodzeniem rampy mag. 02 - ul. Wierzbowa 52 - | pow. 119 ,6 m2 |

06.1993

| 10.1993 | 230 | - | - | 230 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 17 | Ochrona katodowa ruroc. przesył. ( 1600mm na przejściu pod trakcją elektr . PKP w Babach | Kpl. |

05.1993

| 07.1993 | 150 | - | 30 | 120 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem A i B | - | - | 29.174 | 2.382 | 2.361 | 13.635 | 10.796 |
|  | C. | Dokumentacja przyszłościowa | - | 1993 | 1.700 | - | - | 1.700 | - |
|  | D. | Zakupy inwestycyjne | - | 1993 | 7.000 | - | - | 7.000 | - |
|  | E. | Udziały do przekazania - Modernizacja ujęcia wody w Tomaszowie Mazowieckim | - | 1993 | 2.079 | - | - | 2.079 | - |
| OGÓŁEM | - | - | 39.953 | 2.382 | 2.361 | 24.414 | 10.796 |

Łódź 1993-06-21

Sporządziła:

Halina Sobieska