Uchwała NR 970/208/94 
Zarządu Miasta łodzi

z dnia 30 maja 1994 r.

w sprawie: odroczenia terminu płatności kar za przekroczenia dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do kanalizacji miejskiej w okresie od 1.01.93 r. do 31.12.93 r. przez CANOE - MEAT Spółka Akcyjna w Łodzi.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz. U. Nr  16, poz. 95 z późniejszymi zmianami/

uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zezwala się Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi na odroczenie do dnia 31 grudnia 1994 r. terminu płatności kar za przekroczenia dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do kanalizacji miejskiej przez CANOE - MEAT SA w Łodzi ul. Inżynierska 1/3 w okresie od 1.01.1993 r. do 31.12.1993 r. w łącznej wysokości 380.048.000 zł. /(słownie złotych: trzysta osiemdziesiąt milionów czterdzieści osiem tysięcy).

2. Termin o którym mowa w ust. l ustalono w oparciu o planowaną datę zakończenia realizacji II etapu inwestycji porządkowania gospodarki ściekowej i budowy oczyszczalni ścieków na terenie Zakładu.

§ 2. Zobowiązuje się Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi do kontroli realizacji inwestycji o której mowa w § 1 ust. 2 w terminach:

30.06.1994 r

31.12.1994 r

§ 3. Upoważnia się Zakład Wodociągów i Kanalizacji do:

Skrócenia okresu odroczenia o którym mowa w § 1 ust. 1 w przypadku nie wywiązania się CANOE - MEAT Spółka Akcyjna z założonych terminów realizacji inwestycji.

Podwyższenia kary o której mowa w § 1 ust. 1 o 50 % i nadania jej charakteru natychmiastowej płatności jeżeli inwestycja o której mowa w § 1 ust. 2 nie zostanie zrealizowana w wyznaczonym terminie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Za Zarząd Miasta Łodzi

Grzegorz PALKA

PREZYDENT MIASTA