UchwaŁa Nr 556/106/96

ZarzĄdu miast Łodzi

z dnia 29 lutego 1996 r.

w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo - finansowego na rok 1996 budowy Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej zadanie 2, w zakresie obiektów niezbędnych do wykonania dla uruchomienia I ciągu technologicznego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie terytorialnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz.74)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się harmonogram rzeczowo - finansowy na rok 1996 budowy GOŚ ŁAM zadanie 2, w zakresie obiektów niezbędnych do wykonania dla uruchomienia I ciągu technologicznego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.Różnica między kwotą wynikającą z harmonogramu o którym mowa w § 1 (36.112 tyś. zł) a kwotą przewidzianą w projekcie budżetu gminy na 1996 r. (20.100 tyś zł) zostanie sfinansowana z następujących źródeł:

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	- 5.779 tyś zł

- środki pozabudżetowe (obligacje, pożyczka, kredyt)			-10.233 tyś zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji Miejskiej UMŁ.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.01.1996 r.

Za Zarząd Miasta Łodzi

Marek CZEKALSKI

PREZYDENT MIASTA

Załącznik

do Uchwały Nr 556/106/96

Zarządu Miasta Łodzi

z dnia 29 lutego 1996 r.

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY NA ROK 1996

Budowy GOŚ Łódź etap I zad. 2 i 3 w zakresie obiektów niezbędnych do wykonania dla uruchomienia I ciągu technologicznego

Termin uzyskania efektu ekologicznego 31.12.1997 r.

w tys. zł na p. c. II kw. 1995 r.

Lp.

Poz. ZZK

89/95

| Nazwa obiektu | Zakres rzeczowy zgodnie z ZZK/95 |
| --- | --- |

Wykonanie

| Źródła | Nakłady wg ZZK/95 | Wartość kosztorysowa |
| --- | --- | --- |
| wg ZZK 1989/1995 | jednostka miary | ilość | do dnia 31.12.1995 r. | finansowania | do poniesienia w roku 1996 | pozostaje do poniesienia w roku 1997 | wg ZZK/95 na p.c. II kw. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 1 | 3.2 | Osadnik wstępny z kanałem rozdz. | m3 | 31.600 | 3.937 | BG | 145 |
| 4.083 |
|  | 3.2 | Osadnik wstępny z kanałem rozdz. | szt. | 2 |
| - |
| (+ 1 magazyn) | Łącznie | 145 |
| BG | 62 |
| 2 | 3.3 | Komory napowietrzania | m3 | 44.500 | 4.921 | BC | 100 | - | 7.836 |
|  | 3.3 | Komory osadu czynnego | szt. | 2 | (+ 477 zaliczki) | NFOŚiGW | 2.210 |
|  | (+ 66 magazyn) | Łącznie | 2.372 |
|  | 3 | 3.7 | Osadniki wtórne | m3 | 44.500 | 4.510 | BG | 27 | - | 5.040 |
|  | 3.7 | Osadniki wtórne | szt. | 2 | (+ 344 zaliczki) | NFOŚiGW | 156 |
|  | (+ 3 magazyn) | Łącznie | 183 |
|  | 4 | 3.5 | Pompownia 4.1 | m3 | 2.911 | 441 | BG | 159 | - | 790 |
|  | 3.5 | Pompownia 4.1 | szt. | 1 | (+ 8 magazyn) | NFOŚiGW | 182 |
| Łącznie | 341 |
|  | 5 | 3.6 | Pompownia 4.2 | m3 | 2.132 | 366 | BG | 106 | - | 778 |
|  | 3.6 | Pompownia 4.2 | szt. | 1 |
| NFOŚiGW | 306 |
| Łącznie | 412 |
|  | 6 | 3.4 | Hala Dmuchaw | m3 | 10.500 | 4.344 | BG | 36 | - | 4.480 |
|  | 3.4 | Hala Dmuchaw |
| BC | 100 |
| Łącznie | 136 |
|  | 7 | 3.14 | ZKF 1 i 2 | m3 | 20.164 | 5.396 | BG | 36 |
| 8.750 |
|  | 3.15 | ZKF z pomieszczeniami wymienników i pomp | szt. | 2 | (+ 438 magazyn) | BC | 2.000 |
|  | 3.16 | + wieża komunikacyjna | szt./m3 | 1/2080 | 180 | Łącznie | 2.036 | 700 |
| 8 | 3.8 | Pompownia osadu nr 6 | m3 | 5.145 | 690 | BG | 28 | - | 2.606 |
|  | 3.8 | Pompownia osadu nr 6 | szt. | 1 | (+ 8 magazyn) | BC | 1.880 |
| Łącznie | 1.908 |
|  | 9 | 3.9 | Kanał wielofunkcyjny | m | 475 | 1.062 | BG | 50 |
| 5.106 |
|  | 3.9 | Kanał wielofunkcyjny |
| BC | 1.950 |
| + kanał osadu surowego wdłuż osadników wstępnych |
| Łącznie | 2.000 | 2.044 |
| 10 | 3.10 | Laguna osadowa I i III | ha | 12,05 | 3.809 | BG | 203 |
| 8.542 |
|  | 3.10 | Laguna osadowa I i III |
| NFOŚiGW | 2.600 |
| Łącznie | 2.803 | 1.930 |
| 11 | 3.18 | Zbiornik gazu | m3 | 15.000 | 2.617 | BG |
| - | 3.228 |
|  | 3.18 | Zbiornik gazu |
| NFOŚiGW | 611 |
| Łącznie | 611 |
|  | 12 | 3.19 | Pochodnia-odsiarczalnik | mb | 150 | - |
|  | 3.19 | Pochodnia gazu | ob | 1 |
| BG | 21 | - | 801 |
|  | kpl | 1 |
| BC | 780 |
| Łącznie | 801 |
|  | 13 | 5.5 | Budynek energetyczny | m3 | 3.665 | 1.178 | BG | 19 | - | 1.197 |
|  | 5.5-5.8 | Budynek energetyczny |
|  | Łącznie | 19 |
|  | 14 | 5.9-5.11 | Ciepłownia-Kotłownia | MW | 3,5 | 2 | BG | 95 | - | 3.097 |
|  | 5.19 | Kotłownia | m3 | 2.160 |
| WFOŚiGW | 3.000 |
|  | szt. | 3 |
| Łącznie | 3.095 |
|  | wyposażenie |
| 15 | 4.2 | Laboratorium dla potrzeb zad. 2 | + roboty | wg zał. nr 2 | 1.371 | BG | * 102 | - | 2.173 |
| w ramach budynku warsztatowego poz. 31.1 | adaptacyjno- |
|  | NFOŚiGW | 700 |
|  | wykończ. |
|  | Łącznie | 802 |
|  | 16 | 7.7 | Ciepłociągi | m | 890 | 367 | BG | 6 | - | 899 |
|  | 7.7 | Sieć Cieplna na terenie GOŚ |
| BC | 260 |
| Łącznie | 266 | 266 |
| 17 | 7.1 | Sieć wody pitnej na terenie oczyszczalni | mb | 665 | - |
| 107 |
|  | mm | (150-32 |
| BG | 37 |
| Łącznie | 37 | 70 |
| 18 | 7.2 | Sieć wody technologicznej | mb | 1.190 | - | BG | 2 |
| 299 |
|  | mm | (50-200 |
| BC | 148 |
| Łącznie | 150 | 149 |
| 19 | 7.3 | Kanalizacja sanitarna | mb | 500 | 4 | BG | 8 | - | 202 |
|  | mm | (250-(150 |
| BC | 190 |
| Łącznie | 198 |
|  | 20 | 7.4 | Główny kolektor ścieków sanitarnych | mb | 486 | - | BG | 13 | - | 413 |
| i deszczowych | mm | 600 |
| BC | 400 |
| Łącznie | 413 |
|  | 21 | 7.5 | Sieć kanalizacji deszczowej | mb | 2.143 | 45 | BG | 8 |
| 633 |
| na terenie oczyszczalni |
| (400-(150 |
| BC | 580 |
| wpusty uliczne | kpl | 42 |
| Łącznie | 588 |
|  | 22 | 8.1 | Ogrodzenie terenu | m | 2.320 | 6 | BG | 199 | - | 205 |
|  | 8.1 | Ogrodzenie terenu |
|  | z progami dezynfekcyjnymi |
| Łącznie | 199 |
|  | 23 | 8.2 | Ukształtowanie terenu | m3 | 57.000 | 312 | BG | 36 |
| 368 |
|  | 8.2 | Ukształtowanie terenu |
|  | Łącznie | 36 | 20 |
| 24 | 5.3 i 5.1 | Kable 15 kV zasilające stacje oddz. | m | 4.380 | 439 | BG | 10 | - | 449 |
|  | 5.3 i 5.1 | Kable 15 kV zasilające stacje oddz. |
|  | Łącznie | 10 |
| 25 | wg ZKO | Odwodnienie depresyjne dla | sukcesywnie dla |
| ZKR | cz. osadowej i przepływowej | obiektów | 1.555 | BG | 148 |
| 1.989 |
|  | 2.5 P | Odwodnienie depresyjne dla | realizowanych |
| BC | 72 |
|  | 2.6 O | cz. osadowej i przepływowej |
|  | Łącznie | 220 | 214 |
|  | Doposażenie hali krat |
| 3.100 |
| 26 | 3.1 | (roboty dodatkowe wynikające z zal. prot. odb.) | wg załącznika |
| BG | 212 | - | 3.323 |
|  | 3.1 | Budynek krat i piaskowników + doposażenie obiektów | nr 1 poz. 12 | (+ 11 magazyn) |
| (roboty dodatkowe wynikające z zal. prot. odb.) |
|  | Łącznie | 212 |
|  | 27 | 8.3 | Zieleń | m2 | 32.314 | 96 | BG | 77 | - | 273 |
|  | 8.3 | Zieleń |
|  | Łącznie | 77 | 100 |
| 28 | 6.1 i 9.2 | Drogi na terenie GOŚ | m2 | 1.290 | 392 | BG | 32 |
| 724 |
|  | 6.1 i 9.2 | Drogi na terenie GOŚ | m2 | 13.200 |
|  | 6.1 - d. stałe, 9.2 - d. tymczasowe |
| Łącznie | 32 | 300 |
| Kolektor “Polesie-15” | mb | 3.967 | 564 |
| 29 | 3.24 | (bez likwid. SOS Lublinek oraz renow. rowu zrz.) | wg załącznika |
| - | 650 |
|  | 3.24 | Kolektor “Polesie-15” | nr 3 | (+ 18 magazyn) | BG | 68 |
| doposażenie w zastawki |
| (bez likwid. SOS Lublinek oraz renow. rowu zrz.) |
| Łącznie | 68 |
|  | Budynek zagospodarowania |
|  | 30 | 3.26 | osadu surowego | m3 | 13.860 | - | BG | 193 |
| 14.647 |
| Budynek mechanicznego odwodnienia |
| Inne | 3.600 |
| osadów |
| Łącznie | 3.793 | 10.854 |
| m | 2.927 |
|  | 31 | 3.17 | Kolektor sanitarny VII | (2.000 | 2.446 | 18.921 | BG | 562 | - | 19.512 |
|  | 3.28 | Kolektor sanitarny VII | (1.600 | 448 | (+ 15 magazyn) | NFOŚiGW | 14 |
|  | (1.100 | 33 |
| Łącznie | 576 |
| 32 | 9.14 | Zasilanie placu budowy w energię el. | sukcesywnie | 194 | BG | 43 |
| 656 |
|  | 9.5 | Zasilanie placu budowy GOŚ w energię el. | przy realizacji | 374 |
|  | 9.14 | Zasilanie placu budowy Kol. VII w en. el. |
|  | Łącznie | 43 | 45 |
| 33 | 6.6 | Droga Okołowicka od mostu do laguny |
|  | 775 | - | - | - | 775 |
|  | 6.6 | Droga Okołowicka od mostu do laguny |
|  | 34 | 3.10 | ZKF nr 3 i 4 | m3 | 20.164 | 2.267 | BG | 130 |
| 8.712 |
|  | 3.10 | ZKF nr 3 i 4 | szt. | 2 | (+ 1.079 |
| (obiekt realizowany w ramach zad. 3A) |
|  | magazyn) | Łącznie | 130 | 5.236 |
| 35 | 3.25 |
| - | BG | 4 | - | 444 |
| Kanał zrzutowy z laguny do Neru | m | 508 |
| BC | 440 |
| Łącznie | 444 |
|  | 36 | 3.27 | Zbiornk wyrównawczy osadu | m3 | 270 | - | - | - | 117 | 117 |
| 37 | 3.21 | Automatyka technologiczna |
|  | - | BG | 8 |
| 1.969 |
|  | 3.21 | Automatyka technologiczna |
| BC | 580 |
| Łącznie | 588 | 1.381 |
| 38 | 4.1 | Budynek główny ob. 19 | m3 | 5.400 | - | BG | *141 |
| 5.441 |
|  | 4.1 | Budynek główny ob. 19 |
|  | Łącznie | 141 | 5.300 |
| 39 | 4.4 | Myjna samochodów kontenerowych | m3 | 740 | - | - | - | 90 | 90 |
|  | 4.4 | Myjna samochodów kontenerowych |
|  | 40 | 4.8 | Garaże i magazyn kontenerów | m3 | 1.980 | - | - | - | 202 | 202 |
| 41 | 4.9 | Waga | ob | 1 | - | BG | 21 |
| 121 |
| Łącznie | 21 | 100 |
| 42 | 4.6 | Magazyn gazów technicznych | m3 | 115 | 16 | - | - | 3 | 19 |
| 43 | 4.10 | Portiernia |
|  | - | - | - | 45 | 45 |
| 44 | 5.19 | Zespół kominów | szt. | 3 | - | BG | 8 | - | 178 |
| BC | 170 |
| Łącznie | 178 |
|  | 45 | 6.5 | Stacja paliw, zbiornik paliw i myjnia kontenerów |
|  | - | BG | 80 |
| 380 |
|  | 6.5 | Stacja paliw, zbiornik paliw i myjnia kontenerów |
|  | Łącznie | 80 | 300 |
| 46 | 7.8 | Sieć gazowa (200 na terenie GOŚ | m | 600 | - | BC | 15 | - | 215 |
|  | 7.8 | Sieć biogazu |
| BG | 200 |
| Łącznie | 215 |
|  | 47 | 7.9 | Kabel rozdzielczy nn na terenie GOŚ | m | 4.500 | - | BG | 39 |
| 289 |
| BC | 50 |
| Łącznie | 89 | 200 |
| 48 | 7.10 | Kabel nn dla zasilania urządzeń sterowniczych | m | 3.700 | - | BG | 82 |
| 182 |
| i oświetlenia awaryjnego |
|  | Łącznie | 82 | 100 |
| 49 | 7.12 | Kabel sterowniczy automatyki | m | 10.300 | - | BG | 22 |
| 110 |
| technologicznej |
|  | Łącznie | 22 | 88 |
| 50 | 7.13 | Kable sterownicze automatyki | m | 6.900 | 60 | BG | 14 | - | 74 |
| elektroenergetycznej |
|  | Łącznie | 14 |
|  | 51 | 7.14 | Oświetlenie terenu GOŚ | szt. | 4 | 26 | BG | 6 | - | 32 |
| Łącznie | 6 |
|  | 52 | 3.22 | Wyposażenie eksploatacyjne poza |
|  | 229 | BG | 220 |
| 1.449 |
| ob. technologiczny |
|  | Łącznie | 220 | 1.000 |
| 53 | 3.23 | Wyposażenie w sprzęt p.poż. i BHP |
|  | - | BG | 20 |
| 37 |
| w obiektach technologicznych |
|  | Łącznie | 20 | 17 |
| 54 | 4.3 | Garaż z wiatą ob. 36 elewacja |
|  | 75 |
| - | 6 | 81 |
| 55 | 4.5 | Magazyn materiałów łatwopalnych |
|  | 53 |
| - | 4 | 57 |
| (malowanie elewacji) |
| 56 | 5.4 | Kabel 6 kV z elektrociepłowni do | m | 250 | - | BG | 7 |
| 27 |
| hali dmuchaw |
|  | Łącznie | 7 | 20 |
| 57 | 6.4 | Chodniki na terenie GOŚ | m2 | 250 | 8 | - | - | 5 | 13 |
| 58 | 7.14 | Sieć telefoniczna zasilająca | m | 730 | 98 | - | - | - | 98 |
| 59 | 7.15 | Sieć telefoniczną na terenie GOŚ | m | 4.600 | - | BG | 38 |
| 84 |
| (w kanale wielofunkcyjnym) |
| Łącznie | 38 | 46 |
| 60 | 7.18 | Sieć telefoniczna zasilająca | m | 500 | - | BG | 4 |
| 4 |
| w budynku 32 |
| Łącznie | 4 |
|  | 61 | 7.19 | Sieć sygnalizacji p.poż. na terenie GOŚ | m | 1.200 | - | BG | 6 |
| 6 |
| Łącznie | 6 |
|  | 62 | 7.20 | Sieć radiowa na terenie GOŚ | m | 5.100 | - | BG | 26 |
| 26 |
| Łącznie | 26 |
|  | 63 | 3.2 |
|  | 3.7 | Nakłady poniesione na obiekty wstrzymane |
|  | 6.200 | - | - | - | 6.730 |
|  | 3.3 | w ramach zadania 3A |
|  | (+ 530 magazyn) |
|  | 3.5 |
|  | 64 | 1.1-1.5 | Prace badawcze oraz sporządzanie dokumnetacji |
|  | 3.320 | BG | 3.500 |
| 7.095 |
| technicznej, prawnej, geodezyjnej |
|  | (+ 40 zaliczki) |
| i aktualizacja ZTE |
| Łącznie | 3.500 | 235 |
|  | 65 | 2.1 | Odszkodowania i wywłaszczenia |
|  | 2.423 | BG | 1.600 |
| 4.321 |
|  | 2.4 | Czasowe zajęcie dróg oraz dowóz wody |
|  | Łącznie | 1.600 | 298 |
| 66 | 2.2 | Opłaty za gospodarcze korzystanie |
|  | 843 | BG | 800 |
| 2.042 |
| ze środowiska |
|  | Łącznie | 800 | 399 |
| 67 | 2.3 | Koszty likwidacji skutków depresji gruntów rolnych |
|  | 1 | BG | 1 |
| 2 |
| w wyniku odwodnienia depresyjnego GOŚ |
|  | Łącznie | 1 |
|  | 68 | 13.10 | Pełny rozruch technologiczny |
|  | - | BG | 866 |
| 4.246 |
| Inne | 164 |
| Łącznie | 1.030 | 3.216 |
| 69 | 11.4 | Koszty powiernictwa (2) |
|  | 3.315 | BG | 1.513 |
| 6.006 |
| Łącznie | 1.513 | 1.178 |
| 70 | 12.1 | Koszty szkolenia załogi |
|  | 7 | BG | 74 |
| 104 |
|  | 11.2 | Koszty prób i ekspertyz |
| Łącznie | 74 | 23 |
| 71 | 16.5 | Sieć wodociągów wraz z przyłączami w rejonie leja |
|  | 215 | BG | 40 |
| 225 |
| depresyjnego wywołanego odwodnieniem budowy |
|  | kolektora “Polesie 15” |
| Łącznie | 40 |
|  | 72 | 11.3 | Koszty utrzymania Wiodącego Wykonawcy |
| BG | 320 |
| 610 |
| Łącznie | 320 | 290 |
| 73 | 11.1 | Nadzór inwestycyjny |
|  | 106 | BG | 217 |
| 423 |
| Łącznie | 217 | 100 |
| 74 |
| Inne (m.in. koszty utrzymania obiektów) - |
|  | 2.412 | BG | 104 | - | 2.516 |
| z rezerwy ZZk/95 |
| Łącznie | 104 |
|  | 83.642 | BG | 6.200 | 36.691 |
|  | RAZEM |
|  | (+ 861 zaliczki) | BG | 6.469 |
|  | BG | Budżet Gminy |
|  | (+ 2177 magazyn) | BC | 9.900 |
|  | BC | Budżet Centralny |
| NFOŚiGW | 1.000 |
|  | NFOŚiGW | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska |
| NFOŚiGW | 5.779 |
| i Gospodarki Wodnej |
| WFOŚiGW | 3.000 |
|  | WFOŚiGW | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska |
| Inne | 3.764 |
| i Gospodarki Wodnej |
| RAZEM | 86.680 |
| **36.112 | 36.691 | 159.483 |
| Ogółem nakłady 1996 + 1997 |
|  | 72.803 |
| Pozostałość rezerwy do wykorzystania |
|  | ZZK/95 |
|  | 5.000 | 2.163 | 7.163 |
| (między innymi na inflację 1995/1996) |

** kwota nie obejmuje zobowiązań na dzień 31.12.1995 r.

| Terminy przekazania do rozruchu | część przepływowa | 30.06.1996 r. |
| --- | --- | --- |
|  | część osadowa | 30.09.1996 r. |
|  | zaplecze techniczne | 31.12.1997 r. |

# Footnotes

* wartość przyjęta została z ZZK/95. Może ulec zwiększeniu, na podstawie zatwierdzonego programu zaplecza technicznego, z pozycji 4.1 wg ZZK (budynek główny ob. 19)