UchwaŁa nr 846/160/96

ZarzĄdu Miasta Łodzi

z dnia 18 października 1996 r.

w sprawie zatwierdzenia projektu podstawowego pod nazwą “Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych przy ul. Kasprowicza w Łodzi”, dotyczącego zadania inwestycyjnego “Wysypisko w Nowosolnej I odgazowanie i rekultywacja”.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 i Nr 58, poz. 261) w związku z § 6 i § 7 uchwały Nr 482/96/96 Zarządu Miasta Łodzi z dnia 11 stycznia 1996 r. w sprawie zakresu i zatwierdzania projektu podstawowego inwestycji przewidzianych do realizacji przez Gminę Łódź Zarząd Miasta Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zatwierdza się projekt podstawowy pod nazwą “Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych przy ul. Kasprowicza w Łodzi”, dotyczący zadania inwestycyjnego “Wysypisko w Nowosolnej I odgazowanie i rekultywacja”, który obejmuje:

- część opisowo-zbiorczą i technologiczną,

- technologię prac rekultywacyjnych,

- projekt odwodnienia wysypiska,

- projekt odgazowania wysypiska,

- plan zagospodarowania,

- projekt rekultywacji przyrodniczej,

- zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK),

- oceny projektu wykonane przez rzeczoznawców oraz opinie Rady Technicznej.

2. Całkowity koszt inwestycji według ZZK opracowanego na poziomie cen III kwartału 1995 r. wynosi 10.702.476 zł (słownie złotych: dziesięć milionów siedemset dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt sześć).
Zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji zawarte jest w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się następujący, podstawowy zakres rzeczowy inwestycji:

- zadanie nr 1

- budowa obiektów odgazowania w segmencie “A”

- uszczelnienie, odwodnienie i rekultywacja biologiczna pola 1,

- zadanie nr 2

- budowa obiektów odgazowania w segmencie “B”

- uszczelnienie, odwodnienie i rekultywacja biologiczna pola 2,

- zadanie nr 3

- budowa obiektów odgazowania w segmencie “C”

- uszczelnienie, odwodnienie i rekultywacja biologiczna pola 3.

§ 3. Zmiana podstawowych parametrów inwestycji w postaci zakresu rzeczowego lub wzrostu kosztów inwestycji powyżej 15% wymaga skorygowania i powtórnego zatwierdzenia projektu inwestycji.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi “Zakładu Przetwarzania i Składowania Odpadów w Łodzi”.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Oczyszczania Miasta Urzędu Miasta Łodzi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Zarząd Miasta Łodzi

Marek CZEKALSKI

PREZYDENT MIASTA

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr 846/160/96

Zarządu Miasta Łodzi

z dnia 18 października 1996 r.

Zbiorcze zestawienie kosztów projektu podstawowego pod nazwą “Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych przy ul. Kasprowicza w Łodzi”, dotyczący zadania inwestycyjnego “Wysypisko w Nowosolnej I odgazowanie i rekultywacja”

| Nr | Wyszczególnienie obiektów, robót i nakładów | Wartość kosztorysowa |
| --- | --- | --- |
| części |
| Zadanie 1 | Zadanie 2 | Zadanie 3 | Ogółem |
| I | STUDIA, DOKUMENTACJA, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
|  | Rozdział 1. Sporządzenie dokumentacji | 253.284 | - | 100.000 | 353.284 |
|  | Razem Część I | 253.284 | - | 100.000 | 353.284 |
| II | OBIEKTY PODSTAWOWE I POMOCNICZE |
|  | Rozdziały 3-8 - podstawowe obiekty i roboty technologiczne, obiekty pomocnicze: |

|  | Obiekty odgazowania | 775.716 | 678.634 | 1.745.944 | 3.200.294 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Odwodnienie powierzchniowe, drenaż wód odciekowych |

263.187

224.534

216.154

| 703.875 |
| --- |
|  | Rekultywacja techniczna (uszczelnienie powierzchni) |

369.294

1.785.113

1.215.303

| 3.369.710 |
| --- |
|  | Rekultywacja biologiczna (nasadzenia roślinne) | 53.355 | 261.163 | 176.916 | 491.434 |
|  | Otwory piezometryczne | 419.808 | - | - | 419.808 |
|  | Stacjonarny system monitoringu | 300.570 | - | - | 300.570 |
|  | Ogrodzenie terenu wysypiska | 107.845 | - | - | 107.845 |
|  | Razem Część II | 2.289.775 | 2.949.444 | 3.354.317 | 8.593.536 |
| IV | OBSŁUGA INWESTORSKA, SZKOLENIE, ROZRUCH |
|  | Rozdział 10. Utrzymanie służb inwestycyjnych | 67.166 | 126.500 | 172.730 | 366.369 |
|  | Rozdziały 11.-12. Rozruch urządzeń i szkolenie załogi |

9.700

16.500

50.000

| 76.200 |
| --- |
|  | Razem Część IV | 76.866 | 143.000 | 222.730 | 442.596 |
|  | Razem Część I - IV | 2.619.925 | 3.092.444 | 3.677.047 | 9.389.416 |
| V | REZERWA NA ROBOTY I WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE |

78.185

274.794

398.285

| 751.264 |
| --- |
|  | Razem Część V | 78.185 | 274.794 | 398.285 | 751.264 |
|  | PODATEK VAT | 55.666 | 199.327 | 305.803 | 561.796 |
|  | OGÓŁEM INWESTYCJA | 2.754.776 | 3.566.565 | 4.381.135 | 10.702.476 |