ZARZĄDZENIE  Nr 3173/IV/05

PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

z dnia 2 września 2005 r.

w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt objęty dofinansowaniem Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153. poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203)

zarządzam, co następuje:

§ 1.	Powołuję Jednostkę Realizującą Projekt „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków 
w Łodzi II” Nr 2004/PL/16/C/PE/010 objęty dofinansowaniem Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności, której skrót brzmi: „JRP-II”.

§ 2.	Struktura organizacyjna „JRP-II” stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 3.	Zakres zadań „JRP-II” stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 4.	Finansowanie zadań „JRP-II” pokrywane będzie w całości z budżetu Miasta Łodzi.

§ 5.	Wykonanie zarządzenia powierzam Włodzimierzowi Tomaszewskiemu, Wiceprezydentowi Miasta Łodzi, Pełnomocnikowi ds. Realizacji Projektu „Wodociągi 
i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II” Nr 2004/PL/16/C/PE/010.

§ 6.	Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

wz. PREZYDENTA MIASTA

Włodzimierz TOMASZEWSKI

Wiceprezydent Miasta

### załącznik Nr 1

### do zarządzenia Nr 3173/IV/05

Prezydenta Miasta Łodzi

z dnia 2 września 2005 r.

| Urząd Miasta | Zarządzanie | „JRP-II” |
| --- | --- | --- |
| Łodzi | Struktura organizacyjna „JRP-II” - schemat zarządzania projektem współfinansowanym z Funduszu Spójności | Załącznik I, 08. 2005 r. |

#### STRUKTURA ORGANIZACYJNA „JRP-II” dla projektu:

„Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II” Nr 2004/PL/16/C/PE/010.

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 3173/IV/05

Prezydenta Miasta Łodzi

# z dnia 2 września 2005 r.

| Urząd Miasta Łodzi | Zarządzanie | „JRP-II” |
| --- | --- | --- |
|  | Zakres zadań „JRP-II” | Załącznik II |
|  |  | 08.2005 |

Zakres zadań „JRP-II”
dla projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności

„Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II”
Nr 2004/PL/16/C/PE/010

Spis treści:

- Definicje;

- Cel i zadania „JRP-II”;

- Zakres zadań Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu;

- Zakres zadań Zastępcy Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu;

- Zakres zadań Kierownika „JRP-II”;

- Zakres zadań Działu Organizacyjno – Prawnego („JRP-II/O”);

- Zakres zadań Działu Finansowego („JRP-II/F”);

- Zakres zadań Głównego Księgowego;

- Zakres zadań Działu Technicznego („JRP-II/T”);

10.	Wykaz zadań dla Projektu „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II” 
Nr 2004/PL/16/C/PE/010.

- Definicje.

1)	Środki z Funduszu Spójności – środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej na mocy rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich nr 1164/94/WE z dnia 16 maja 1994 r. ustanawiającego Fundusz Spójności, nie podlegające zwrotowi, przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych Beneficjenta, związane z realizacją Projektu, pozyskane przez Rzeczpospolitą Polską na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej o dofinansowanie Projektu ze środków Funduszu Spójności;

2)	SUZ – (Sectoral Authorising Officer) – Sektorowy Urzędnik Zatwierdzający, powołany 
w Instytucji Pośredniczącej I szczebla (w Ministerstwie Środowiska), nadzorujący skuteczność i prawidłowość zarządzania i wdrażania Funduszu Spójności w sektorze środowiska;

3)	Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu - powołany przez Beneficjenta, zatwierdzony przez SUZ, odpowiedzialny za prawidłową realizację dofinansowanego Projektu;

4)	JRP-II  – Jednostka Realizująca Projekt powołana przez Beneficjenta;

5)	Instytucja Zarządzająca – instytucja wyznaczona w celu zarządzania i koordynacji Funduszu Spójności w Polsce oraz przygotowania i nadzorowania realizacji Strategii Wykorzystania Funduszu Spójności. Rolę Instytucji Zarządzającej pełni Minister Gospodarki i Pracy;

6)	Instytucja Pośrednicząca – podmiot, któremu Instytucja Zarządzająca delegowała część swoich zadań. W przypadku Funduszu Spójności, w sektorze środowiska Instytucjami Pośredniczącymi są: Minister Środowiska  jako Instytucja Pośrednicząca I szczebla, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Pośrednicząca II szczebla i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Pośrednicząca III szczebla;

7)	Beneficjent – organizacja lub samorząd lokalny, który osiąga korzyści dzięki realizacji Projektu;

8)	Inżynier - Podmiot wybrany w drodze przetargu do obsługi inwestycyjnej, działający na rzecz Beneficjenta;

9)	Koordynator – osoba odpowiedzialna za koordynowanie i kierowanie pracami poszczególnych działów Jednostki Realizującej Projekt.

2. Cel i zadania „JRP-II” 

„JRP-II” zajmuje się realizacją Projektu – „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II”,

zwanym dalej Projektem, 

wdrażanym zgodnie z:

1)	Decyzją Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 17.12.2004 r. w sprawie przyznania pomocy w ramach Funduszu Spójności dla Projektu „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II” Nr 2004/PL/16/C/PE/010;

2)	Rozporządzeniem Rady nr 1164/94/WE z dnia 16 maja 1994 r. ustanawiającym Fundusz  Spójności;

3)	Rozporządzeniem Rady nr 1264/99/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. zmieniającym Rozporządzenie nr 1164/94/WE ustanawiające Fundusz Spójności;

4)	Rozporządzeniem Rady nr 1265/99/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. zmieniającym załącznik II do Rozporządzenia nr 1164/94/WE ustanawiającego Fundusz Spójności;

5)	Strategią Wykorzystania Funduszu Spójności na lata 2004-2006;

6)	Umową Finansowania dotyczącą wdrażania Projektu „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II”, zawartą pomiędzy Ministerstwem Finansów a Ministerstwem Środowiska;

7)	Porozumieniem w sprawie przygotowania i wdrażania projektów współfinansowanych 
z  Funduszu Spójności pomiędzy Ministrem Środowiska a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

8)	warunkami kontraktowymi FIDIC;

9)	prawem polskim.

3.	Zakres zadań Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu.

Zakres zadań Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu określony został w zarządzeniu Nr 2845a/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II” 
Nr 2004/PL/16/C/PE/010.

4. Zakres zadań Zastępcy Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu.

Zastępca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu wykonuje zadania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu, zgodnie z udzielonymi przez niego upoważnieniami.

5. Zakres zadań Kierownika „JRP-II”:

1)	prawidłowa realizacja Projektu – w szczególności zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne;

2)	monitorowanie realizacji Projektu;

3)	nadzorowanie i koordynowanie pracy zespołów wchodzących w skład „JRP-II” tj.:

- Działu Organizacyjno – Prawnego („JRP-II/O”);

- Działu Finansowego („JRP-II/F”);

- Działu Technicznego („JRP-II/T”);

4)	przygotowywanie (i ich aktualizacja): Harmonogramu Realizacji Projektu, Planu Płatności, i Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego;

5)	organizacja prac dotyczących przygotowania dokumentacji przetargowych dla wszystkich przetargów założonych w Harmonogramie Realizacji Projektu;

6)	zapewnienie organizacji i udział w naradach koordynacyjnych w toku realizacji Projektu;

7)	zapewnienie warunków pracy dla kontroli wewnętrznych, zewnętrznych i audytów;

8) zatwierdzanie korespondencji i dokumentów przygotowywanych w „JRP-II”;

9)	niezwłoczne informowanie Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu o nieprawidłowościach 
i zagrożeniach w realizacji Projektu;

10) wykonywanie wszelkich innych czynności wynikających z realizacji Projektu poleconych przez Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu bądź przez Zastępcę Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu.

6. Zakres zadań Działu Organizacyjno-Prawnego („JRP-II/O”):

1)	ścisła współpraca z Inżynierem w kierunkach: sprawowania właściwego nadzoru nad realizacją poszczególnych Umów z Wykonawcami, Harmonogramu Realizacji Projektu, Planu Płatności i Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego w szczególności w zakresie ich terminowego ukończenia oraz osiągnięcia efektów rzeczowych i ekologicznych Projektu;

2)	terminowe przygotowywanie dla Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu miesięcznych raportów z realizacji Projektu;

3) terminowe przygotowywanie dla Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu raportów 
z postępów realizacji Projektu na Komitet Monitorujący na podstawie danych przekazywanych z Działu Finansowego („JRP-II/F”) i Działu Technicznego („JRP-II/T”);

4) sporządzenie i aktualizacja Harmonogramu Realizacji Projektu w ścisłej współpracy 
z Inżynierem oraz uzgadnianie go z Instytucją Pośredniczącą II szczebla;

5) opracowywanie niezbędnych instrukcji i procedur wdrażania Projektu a następnie przedkładanie do zatwierdzenia Pełnomocnikowi ds. Realizacji Projektu;

6) przygotowywanie dokumentów przetargowych niezbędnych do wyłonienia wykonawców poszczególnych zadań zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych;

7) weryfikacja dokumentów przetargowych z wyjątkiem części technicznych oraz współpraca z Instytucją Pośredniczącą II szczebla w trakcie przygotowywania przetargów i realizacji Umów z Wykonawcami;

8) organizacja narad koordynacyjnych w ramach „JRP-II”;

9) prowadzenie działań promujących przewidzianych w ramach Projektu zgodnie 
z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Komisji Wspólnot Europejskich nr 621/2004 z dnia 1 kwietnia 2004 r. oraz „Wytycznymi do prowadzenia działań informacyjnych 
i promujących dotyczących przedsięwzięć Funduszu Spójności” opracowanymi przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy z czerwca 2005 r.;

10) przechowywanie całości dokumentacji związanej z finansowym i technicznym zarządzaniem Projektem oraz dokumentacji związanej z procedurami udzielania zamówień oraz Umowami z Wykonawcami przez okres co najmniej 3 lat następujących po roku, 
w którym nastąpiło przekazanie ostatniej transzy środków z Funduszu Spójności Beneficjentowi;

11) zapewnienie wglądu w realizację Projektu w każdej jej fazie, przedstawicielom Instytucji Pośredniczącej II szczebla, Komisji Europejskiej, SUZ, w celu przeprowadzenia działań kontrolnych oraz innym organom kontrolnym upoważnionym do tego zgodnie 
z przepisami prawa polskiego;

12) przygotowywanie dla Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu wszelkich niezbędnych informacji związanych z realizacją Projektu;

13) nadzór nad zachowaniem zgodności dokumentów z przepisami i procedurami Unii Europejskiej oraz prawem polskim, w tym także przygotowywanie analiz prawnych;

14)  przygotowywanie pism w sprawach wymagających interpretacji przepisów i procedur Unii Europejskiej.

7. Zakres zadań Działu Finansowego („JRP-II/F”).

1)	otwarcie oddzielnego oprocentowanego rachunku bankowego Projektu, z którego będą realizowane płatności i inne operacje finansowe dla pokrycia kosztów kwalifikowanych Projektu, z wydzielonymi subkontami dla środków z Funduszu Spójności (w euro), odsetek od środków z Funduszu Spójności (w euro) oraz dla pozostałych źródeł finansowania wydatków kwalifikowanych ( według właściwej waluty);

2)	prowadzenie rachunkowości Projektu zgodnie z wymogami określonymi w Umowie Finansowania i Umowie o dofinansowanie Projektu, dotyczącymi w szczególności prowadzenia systemu księgowania dwuwalutowego, rejestrującego wszystkie operacje finansowe na rachunku bankowym Beneficjenta, dotyczące środków z Funduszu Spójności oraz środków z pozostałych źródeł finansowania;

3) czuwanie nad zachowaniem ciągłości finansowania Projektu oraz terminowej realizacji płatności, jak również pokrycia wszelkich wydatków i kosztów prac dodatkowych, wynikłych w procesie realizacji Projektu, niezbędnych do ich ukończenia;

4) sporządzanie i aktualizacja Planu Płatności w ścisłej współpracy z Inżynierem oraz terminowe przekazywanie go do Działu Organizacyjno – Prawnego („JRP-II/O”);

5) przechowywanie całości dokumentacji związanej z finansowym zarządzaniem Projektem przez okres co najmniej trzech lat następujących po roku, w którym nastąpiło przekazanie ostatniej transzy środków z Funduszu Spójności Beneficjentowi;

6) dokonywanie weryfikacji formalno-rachunkowej faktur oraz dokumentów związanych 
z zawartymi umowami;

7)	przekazywanie do Działu Organizacyjno – Prawnego („JRP-II/O”) danych umożliwiających terminowe przygotowywanie wszelkich wymaganych raportów, w tym Raportu z postępu realizacji Projektu na Komitet Monitorujący;

8)	ścisła współpraca z Inżynierem w kierunku sprawowania właściwego nadzoru nad realizacją finansową Umów z Wykonawcami zgodnie z zapisami odpowiednich umów 
i Planem Płatności, w szczególności w zakresie ich terminowego ukończenia oraz pełnego i właściwego wykorzystania przekazanych środków;

9) zorganizowanie i sfinansowanie przeprowadzenia kontroli finansowej Projektu przez niezależną posiadającą odpowiednie uprawnienia firmę audytorską w cyklu rocznym po upływie każdego roku obrachunkowego, poczynając od audytu za rok, w którym Beneficjent opłacił pierwszą fakturę na pokrycie wydatków kwalifikowanych Projektu;

10) zapewnienie wglądu w realizację finansową Projektu w każdej jego fazie, przedstawicielom Instytucji Pośredniczącej II szczebla, Komisji Europejskiej, SUZ w celu przeprowadzenia działań kontrolnych oraz innym organom kontrolnym upoważnionym do tego zgodnie z przepisami prawa polskiego;

11) przygotowywanie wniosków o dokonanie płatności w terminach wynikających z Planu Płatności, Harmonogramu Realizacji Projektu i Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego oraz wniosków o przekazanie środków z pożyczek płatniczych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;

12) przeprowadzenie działań zmierzających do ustanowienia zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania przekazanych i nierozliczonych środków z Funduszu Spójności;

13) przygotowywanie dla Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu wszelkich niezbędnych informacji związanych z realizacją finansową Projektu;

14) wykonywanie innych zadań wynikających z finansowej realizacji Projektu.

8. Zakres zadań Głównego Księgowego:

1)	uczestniczenie w tworzeniu wniosków o dofinansowanie w celu dostosowania do nich planów finansowych;

2)	przygotowywanie dokumentacji opisującej zasady rachunkowości uwzględniającej dwuwalutowość ewidencji oraz konieczność wyodrębnienia operacji dofinansowanych środkami unijnymi;

3)	opracowanie zasad opisujących zasady sprawozdawczości, zabezpieczenia 
i archiwizowania dokumentacji;

4)	dokonywanie bieżącej kontroli spójności wykonywanych planów finansowych 
i rzeczowych Projektu;

5)	sprawowanie kontroli następnej w zakresie zgodności dokonywanych wydatków z planami finansowymi i rzeczowymi Projektu;

6)	uczestniczenie w sporządzaniu sprawozdawczości zgodnej z dokumentacją Projektu oraz ewidencją finansowo – księgową;

7)	żądanie, w trakcie realizacji Projektu, właściwego udokumentowania kontroli pod względem celowości, gospodarności i zgodności z ustalonymi harmonogramami dokonywanych wydatków.

9. Zakres zadań Działu Technicznego („JRP-II/T”):

1)	czuwanie nad prawidłową realizacją Projektu, odpowiednie zarządzanie techniczne Projektem oraz monitorowanie jego realizacji w ścisłej współpracy z Inżynierem;

2)	sporządzanie i aktualizacja Harmonogramu Realizacji Projektu w ścisłej współpracy 
z Inżynierem oraz jego terminowe przekazywanie do Działu Organizacyjno – Prawnego       („JRP-II/O”);

3)	przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wybór wykonawców poszczególnych zadań;

4)	przekazywanie do Działu Organizacyjno – Prawnego („JRP-II/O”) danych umożliwiających terminowe przygotowywanie wszelkich wymaganych raportów, w tym Raportu z realizacji Projektu na Komitet Monitorujący;

5) zlecanie projektów budowlanych dla zadań objętych Projektem wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami i zezwoleniami wymaganymi przez przepisy prawa polskiego oraz zapewnianie i przedkładanie wykonawcom dokumentacji projektowych w zakresie ustalonym w podpisanych umowach;

6) ścisła współpraca z Inżynierem w kierunku sprawowania właściwego nadzoru nad rzeczową realizacją Umów z Wykonawcami zgodnie z zapisami odpowiednich umów, polskim prawem budowlanym, Harmonogramem Realizacji Projektu, w szczególności 
w zakresie ich terminowego ukończenia oraz osiągnięcia efektów rzeczowych 
i ekologicznych Projektu;

7)	nadzór i udział w przeprowadzanych próbach rozruchowych, rozruchach i odbiorach cząstkowych i końcowych części lub całości zadań wchodzących w skład Projektu;

8)	zapewnienie wglądu w realizację techniczną Projektu w każdej jego fazie, przedstawicielom Instytucji Pośredniczącej II szczebla, Komisji Europejskiej, SUZ w celu przeprowadzenia działań kontrolnych oraz innym organom kontrolnym upoważnionym do tego zgodnie z przepisami prawa polskiego;

9)	przygotowywanie dla Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu wszelkich niezbędnych informacji związanych z realizacją techniczną Projektu;

10)	wykonywanie innych czynności wynikających z realizacji Projektu.

10.	Wykaz zadań dla Projektu „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II” 
Nr 2004/PL/16/C/PE/010.

Zadanie nr 1 -	Modernizacja na GOŚ – ŁAM;

Zadanie nr 2 -	Modernizacja systemu zasilania Łodzi w wodę;

Zadanie nr 3 -	Modernizacja dystrybucyjnej sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Łodzi;

Zadanie nr 4 -	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Łodzi;

Zadanie nr 5 -	Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w Łodzi;

Zadanie nr 6 -	Modernizacja infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej  
w Al. Włókniarzy w Łodzi;

Zadanie nr 7 -	Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w strefie zurbanizowanej Łodzi dla dzielnic Bałuty i Widzew;

Zadanie nr 8 -	Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w strefie zurbanizowanej Łodzi dla dzielnic Górna i Polesie;

Zadanie nr 9 -	Pomoc przy wdrażaniu;

Zadanie nr 10 -	Inżynier.

# Text boxes

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu

Włodzimierz Tomaszewski

5.       Janina Żelichowska

Projekt 006 i 013

Sekretariat

Wydziału Gospodarki Komunalnej

4. 	Hieronim Salamon

Wydział Gospodarki Komunalnej

specjalista ds. przetargów

5.          Wojciech Wawryn

Projekt 013

Wydział Gospodarki komunalnej

6.                Łukasz Michalak

###### Projekt 013

Wydział Gospodarki Komunalnej

5. 	Marzena Świątek

zadania:  5, 9, 10

3. 	Rafał Kłapot

zadania: 2, 3, 4, 6

2.	Wacław Grzywacz, Krystyna Kos

zadanie: 1,

4.    vacat

3. 	Marcin Janicki

Wydział Gospodarki Komunalnej

zadania: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

2.	Halina Nadrowska - Główny Księgowy

###### Wydział Gospodarki Komunalnej

3. 	Anna Jóźwiak

Wydział Gospodarki Komunalnej

zadania: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

2.   Radca Prawny: Urszula Wojciechowska

Biuro Prawne UMŁ

1. 	KOORDYNATOR: vacat

Wydział Finansowy

1.	KOORDYNATOR: vacat

Wydział Gospodarki Komunalnej

1.  KOORDYNATOR

vacat

„JRP-II/T”

Dział Techniczny

„JRP-II/F”

Dział Finansowy

„JRP-II/O”

Dział Organizacyjno - Prawny

Kierownik „JRP-II”

##### Halina Tobiańska

Wydz. Gospod. Komun.

ZWiK oraz GOŚ-Łódź Spółki z o.o.

1.  KOORDYNATOR ze strony ZWiK

###### Kazimierz Filipiak

KOORDYNATOR ze strony GOŚ-Łódź

Roman Majcherczak

6. 	Paweł Wiktorski

zadania: 7, 8

5. 	Janina Żelichowska - sekretariat

Wydział Gospodarki Komunalnej

2.  Żanetta Majcherczak-Skorupa, Radosław Kamiński – GOŚ-Łódź, Spółka z o.o.

zadanie: 1, 9, 10

4. 	vacat

zadania: 2, 3, 4, 6

7. 	vacat

zadania: 7, 8

3. Michał Przepałkowski, Andrzej Szmechtyk

ZWiK, Spółka z o.o.

zadania: 2, 3, 4, 5, 6, 9

4.  Halina Kłosińska-Mozol, Robert Żyndul

ZWiK, Spółka z o.o.

zadania: 7, 8, 10

Z-ca Pełnomocn. ds. Realizacji Projektu

Teresa Woźniak