# ZARZĄDZENIE Nr 3997/V/10

# PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

# z dnia 19 lutego 2010 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu dotyczącego zasad i sposobów wykonywania przez Zakład Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o.o. powierzonych zadań z zakresu gospodarki komunalnej oraz Zasad dokonywania rozliczeń finansowych pomiędzy Miastem Łódź a Zakładem Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o.o.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241), oraz § 3 uchwały Rady Miejskiej w Łodzi Nr LXXVIII/1391/10 z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie powierzenia Zakładowi Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o.o. realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej

zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam Regulamin dotyczący zasad i sposobów wykonywania przez Zakład Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o.o. zadań z zakresu gospodarki komunalnej, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wprowadzam Zasady dokonywania rozliczeń finansowych pomiędzy Miastem Łódź a Zakładem Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o.o., stanowiące załącznik                         Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zarządu Dróg i Transportu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania z mocą obowiązującą od dnia 28 stycznia 2010 r. do dnia 31 marca 2010 r.

# PEŁNIĄCY FUNKCJĘ

PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

# Tomasz SADZYŃSKI

# Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 3997/V/10

Prezydenta Miasta Łodzi

z dnia 19 lutego 2010 r.

Regulamin dotyczący zasad i sposobów wykonywania przez Zakład Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o.o. powierzonych zadań z zakresu gospodarki komunalnej.

# Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

- Mieście należy przez to rozumieć – Miasto Łódź;

- Spółce należy przez to rozumieć - Zakład Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o.o.;

- Zarządzie należy przez to rozumieć – Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi;

- Regulaminie należy przez to rozumieć – Regulamin dotyczący zasad i sposobów wykonywania przez Zakład Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o.o. zadań z zakresu gospodarki komunalnej.

2. Szczegółowy zakres prac do wykonania w ramach powierzonych zadań oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót określają formularze cenowe 
i Szczegółowe Specyfikacje Techniczne określone w Zasadach dokonywania rozliczeń finansowych pomiędzy Miastem Łódź a Zakładem Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o.o. stanowiących załącznik Nr 2 do zarządzenia.

# Rozdział 2

Ogólne zasady realizacji powierzonych zadań z zakresu remontu chodników na drogach publicznych, remontu dróg publicznych o nawierzchniach twardych oraz naprawy nawierzchni nieulepszonych dróg publicznych położonych na terenie Miasta

§ 2. 1. Realizacja następujących zadań:

- remonty chodników na drogach publicznych na terenie Miasta;

- remonty dróg publicznych o nawierzchniach twardych na terenie Miasta;

- naprawę nawierzchni nieulepszonych dróg publicznych położonych na terenie 	Miasta,

następować będzie sukcesywnie na podstawie pisemnych poleceń Zarządu z zastrzeżeniem ust. 4.

2. Podstawą przystąpienia do robót będą protokoły przekazania terenu (przekazane bezpośrednio lub za pośrednictwem faksu), określające szczegółowo miejsca, zakres rzeczowy, termin wykonania, szacunkową wartość robót, wyliczoną w oparciu o ceny jednostkowe określone w formularzach cenowych stanowiących załączniki do Zasad dokonywania rozliczeń finansowych pomiędzy Miastem Łódź a Zakładem Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o.o. stanowiących załącznik Nr 2 do zarządzenia.

3. Zarząd może wydać polecenia naprawy dróg w trybie awaryjnym.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Zarząd może wydać polecenie telefonicznie, potwierdzone następnie formą pisemną.

5. W przypadku poleceń, o których mowa w ust. 3, ustala się termin ich realizacji na:

- drogi krajowe - do 24 godzin od zgłoszenia;

- pozostałe drogi - do 48 godzin od zgłoszenia.

6. Spółka zobowiązana jest, w przypadku robót, o których mowa w ust. 3, do zabezpieczenia miejsca awarii bezpośrednio po zawiadomieniu.

7. Spółka ma obowiązek zawiadomić (za pośrednictwem faksu) Zarząd oraz Dyspozycję Inżyniera Miasta o pracach planowanych na dany dzień:

- co najmniej na 24 godziny przed ich rozpoczęciem;

- w przypadku robót wykonywanych awaryjnie -  niezwłocznie.

8. Spółka ma obowiązek codziennego zawiadamiania Zarządu (za pośrednictwem faksu) o zakresie wykonanych w dniu poprzednim robót, z zaznaczeniem robót zakończonych.

§ 3. 1. W przypadku realizacji zadań, o których  mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-3, w obrębie skrzyżowań z sygnalizacją świetlną (do 100 m na każdym wlocie), Spółka zobowiązana jest do uzyskania informacji od odpowiednich służb Zarządu o istnieniu i lokalizacji pętli indukcyjnych.

2. W przypadku, gdy w trakcie wykonywanych zadań o którym mowa w ust. 1, Spółka uszkodzi pętle indukcyjne, o których mowa w ust. 1, zobowiązana jest we własnym zakresie dokonać ich naprawy z uprzednim powiadomieniem Zarządu.

§ 4. 1. Spółka zobowiązuje się wykonać zadania, o których  mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-3,  z materiałów własnych oraz zapewnić kierownictwo, pracowników i sprzęt w ilościach umożliwiających równoczesne wykonanie zadań na terenie całego Miasta oraz w zakresie zapewniającym prawidłowe pod względem jakościowym i terminowym wykonanie robót.

2. Przy wykonywaniu zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 – 3, uwzględnić należy przepisy obowiązującego prawa, w szczególności przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.).

3. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych 
w art. 10 ustawy  prawo budowlane oraz wymaganiom Szczegółowych Specyfikacji Technicznych o których mowa w § 1 ust 2.

4. Na każde żądanie Zarządu Spółka obowiązana jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikaty zgodności z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane.

5. Spółka pokryje koszty wszystkich badań, potrzebnych dla udokumentowania wymaganej jakości robót i wbudowanych materiałów. Koszty, o których mowa w zdaniu poprzednim zostały uwzględnione w cenach jednostkowych robót uwzględniających uzasadnione koszty, o których mowa w załącznikach 1-4 do Zasad dokonywania rozliczeń finansowych pomiędzy Miastem Łódź a Zakładem Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o.o.

§ 5. 1. Zarząd dokona protokolarnego odbioru wykonanych robót w terminie 5 dni od dnia otrzymania pisemnego zgłoszenia wykonania polecenia.

2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady:

1) nadające się do usunięcia - Zarząd może odmówić odbioru do czasu ich   usunięcia;

# 2)	nienadające się do usunięcia, które umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, za sam fakt ich wystąpienia Zarząd może obniżyć o 5 % wartość należnej ceny uwzględniającej uzasadnione koszty, o których mowa w załącznikach 1-4 do Zasad dokonywania rozliczeń finansowych pomiędzy Miastem Łódź a Zakładem Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o.o.;

# 3)	nienadające się do usunięcia, które uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zarząd może żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

# 3. Z tytułu wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi Spółce nie będzie przysługiwał zwrot cen jednostkowych uwzględniających uzasadnione koszty, o których mowa w załącznikach   1-4 do Zasad dokonywania rozliczeń finansowych pomiędzy Miastem Łódź a Zakładem Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o.o. W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie odbioru wykonanym ponownie przez Spółkę, Zarząd uprawniony jest, na koszt Spółki, do zlecenia ich usunięcia podmiotowi trzeciemu.

4. W przypadku stwierdzenia wad, Zarząd wyznaczy w pisemnym poleceniu termin ich usunięcia.

§ 6. 1. Od chwili protokolarnego przejęcia terenu w celu wykonania zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 – 3, do czasu ich zakończenia, Spółka ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na tym terenie.

2. W czasie realizacji zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 – 3, Spółka będzie utrzymywała teren w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwała i składowała wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

3. Po zakończeniu zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 – 3, Spółka zobowiązana jest uporządkować teren i zgłosić go Zarządowi w dniu zakończenia wykonania do protokolarnego odbioru.

4. Materiały z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania stanowią własność Zarządu i powinny być przewiezione w miejsce ich ponownego wbudowania bądź składowane w magazynie Spółki do czasu ich wbudowania.

5. Spółka przedstawi wykaz (rodzaj i ilość) składowanych materiałów pozostających 
w jej magazynie nie rzadziej niż raz w tygodniu.

§ 7. W okresie realizacji zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 – 3, Spółka wspólnie z Zarządem wykonywać będzie na własny koszt kontrolę stanu nawierzchni w terminach określonych przez Zarząd (minimum 2 razy w ciągu miesiąca).

# Rozdział 3

Szczegółowe warunki realizacji remontów dróg publicznych o nawierzchniach twardych

§ 8. Celem wykonania zadań wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 2, Spółka zabezpieczy co najmniej niżej wymieniony, sprawny technicznie sprzęt:

| Lp. | Wykaz narzędzi i urządzeń | Wymagana liczba jednostek |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wytwórnia mieszanek mineralno-bitumicznych o wydajności, co najmniej 120 Mg/h, zlokalizowana w odległości zapewniającej nieprzekroczenie czasu 2h od załadunku do wbudowania masy z jednoczesnym spełnieniem warunku temperatury wbudowania | 1 szt. |
| 2. | Walec wibracyjny stalowy | 2 szt. |
| 3. | Walec ogumiony | 4 szt. |
| 4. | Kotły do przewozu asfaltu lanego | 5 szt. |
| 5. | Termos do przewozu masy mineralno-bitumicznej | 5 szt. |
| 6. | Frezarka | 2 szt. |
| 7. | Skrapiarka | 2 szt. |
| 8. | Szczotka mechaniczna | 2 szt. |
| 9. | Piła do cięcia nawierzchni | 5 szt. |
| 10. | Sprężarka do odkucia nawierzchni | 5 szt. |

# Rozdział 4

Szczegółowe warunki naprawy nawierzchni nieulepszonych dróg publicznych

§ 9. Celem wykonania zadań wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 3 Spółka zabezpieczy niżej wymieniony sprawny technicznie sprzęt:

| Lp. | Nazwa sprzętu | Wymagana liczba jednostek |
| --- | --- | --- |
|  | Równiarka samojezdna | 5 |
|  | Recykler lub frezarka | 2 |
|  | Spycharki gąsiennicowe | 2 |
|  | Walec statyczny samojezdny 10 t | 2 |
|  | Walec statyczny samojezdny 15 t | 2 |
|  | Koparka | 2 |
|  | Samochód samowyładowczy 5 lub 10 t | 4 |

# Rozdział 5

Szczegółowe warunki utrzymania, konserwacji oraz naprawy i remontów ulicznej sygnalizacji świetlnej

§ 10. Celem wykonania zadań polegających na utrzymaniu, konserwacji oraz naprawie i remontach ulicznej sygnalizacji świetlnej na terenie Miasta, Spółka zabezpieczy co najmniej niżej wymieniony,  sprawny technicznie sprzęt:

| Lp. | Wykaz narzędzi i urządzeń | Wymagana liczba jednostek |
| --- | --- | --- |
| 1. | Laboratorium techniczne wyposażone w sterowniki sygnalizacji świetlnej: MSR-2002 - 1 sztuka, ASR-2008PL- 1 sztuka, komplet modułów zapasowych tych urządzeń, komputer PC z systemem Windows XP – 1 sztuka, notebook z systemem Windows XP – 1 sztuka. | 1 szt. |
| 2. | Samochody dostawcze | 4 szt. |
| 3. | Pojazd z podnośnikiem koszowym o wysięgu min. 12m | 2 szt. |

§ 11. 1. Utrzymanie sygnalizacji dzieli się na: utrzymanie podstawowe i utrzymanie dodatkowe.

2. Utrzymaniem podstawowym jest bieżące utrzymanie w stałej sprawności technicznej i konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnej ruchu drogowego, wymiana jej elementów i urządzeń uszkodzonych na nowe.

3. Utrzymaniem dodatkowym są roboty remontowe, modernizacyjne, wymiana zużytych elementów na nowe, realizowane na podstawie zleceń.

4. Cena za utrzymanie podstawowe sygnalizacji świetlnej obejmuje koszty sprzętu, materiałów podstawowych oraz robocizny. Jest ona wyliczona w oparciu o stawki określone w załączniku Nr 4 (formularz 4A) do Zasad dokonywania rozliczeń finansowych pomiędzy Miastem Łódź a Zakładem Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o.o. stanowiących załącznik Nr 2 do zarządzenia.

5. Cena, określona w ust. 4, obejmuje całodobowe utrzymanie podstawowe sygnalizacji, również w niedziele, święta i dni wolne od pracy.

6. Koszt materiałów dodatkowych w ramach utrzymania dodatkowego (oprócz podstawowych niezbędnych do zamontowania w ramach utrzymania podstawowego) zostanie zwrócony według cen określonych w załączniku Nr 4 (formularz 4B) do Zasad dokonywania rozliczeń finansowych pomiędzy Miastem Łódź a Zakładem Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o.o. stanowiących załącznik Nr 2 do zarządzenia.

7. Koszty sprzętu, materiałów dodatkowych oraz robocizny wynikające z utrzymania dodatkowego będą płacone Spółce po podpisaniu protokołu odbioru prac i otrzymaniu faktury wystawionej zgodnie ze stawkami określonymi w załączniku Nr 4 (formularz 4B i 4C) do Zasad dokonywania rozliczeń finansowych pomiędzy Miastem Łódź a Zakładem Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o.o. stanowiących załącznik Nr 2 do zarządzenia.

8. Z zakresu przedmiotu powierzenia wyłączeniu podlegają prace związane z budową nowych urządzeń sygnalizacyjnych.

§ 12. 1. Spółka musi dysponować własnym lub dzierżawionym zapleczem o powierzchni użytkowej minimum 150 m2 na terenie Miasta  wyposażonym w:

- 2 linie telefonu stacjonarnego;

- urządzenia gwarantujące całodobową, bezprzewodową łączność z każdym  	zespołem pracującym na terenie Miasta.

2. Spółka zobowiązana jest do przekazania do Zarządu bezprzewodowej łączności z minimum jednym zespołem realizującym zadania ujęte w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych o których mowa w § 1 ust 2.

3. Spółka ma posiadać oprogramowanie serwisowe dla sterowników MSR – 2002, ASR – 2008PL.

4. Spółka zobowiązana jest utrzymywać istniejące już zdalne monitorowanie 50 skrzyżowań w zakresie:

- stwierdzenia prawidłowego działania sygnalizacji,

- prawidłowego wyświetlania sygnałów i prawidłowej pracy urządzeń detekcji ruchu poprzez zainstalowanie modemów GSM z aktywną kartą SIM. Modemy te umożliwią łączność Zarządu z urządzeniem sterującym oraz prześlą wiadomości tekstowe do Zarządu na wskazany przez niego numer.

5. Koszty eksploatacji zdalnego monitorowania sygnalizacji będzie ponosiła Spółka.

6. Spółka dysponować będzie minimum 14 osobami i 4 samochodami dostawczymi, w tym: 
1) od poniedziałku do piątku, w godzinach od 600 do 2200 6 ekip  na terenie Miasta, w tym:

- od 600 do 1400 – 3 ekipy dwuosobowe,

- od 1400  do 2200 – 2 ekipy dwuosobowe,

- od 2200 do 600 –  1 ekipa dwuosobowa;

2)  w soboty oraz w dni ustawowo wolne od pracy przez 24 h Spółka zapewni dostępność 1 ekipy dwuosobowej .

7. Każda ekipa konserwacyjna musi być wyposażona w niezbędny sprzęt techniczny, odpowiednie przyrządy pomiarowe oraz części zamienne i materiały do usuwania awarii 
i usterek.

8. Spółka musi prowadzić komputerową bazę danych aktualizowaną codziennie z rejestrem wszelkich awarii i zdarzeń na każdej sygnalizacji.

§ 13. 1. Spółka zobowiązana jest do:

- wykonywania zadania, o którym mowa w § 10, zgodnie z zakresem i w trybie określonym w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, o której mowa w § 1 ust 2, obowiązującymi przepisami, jakościowo zgodnie z obowiązującymi normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej;

- wykonywania prac konserwacyjnych i serwisowych bez zatrzymań pracy sygnalizacji, o ile warunki techniczne i względy bezpieczeństwa na to pozwalają;

- usuwania niezwłocznie po jej zgłoszeniu awarii powodujących wstrzymanie działania sygnalizacji;

- należytego zabezpieczenia i oznakowania miejsca wykonywanych prac;

- zabezpieczenia mienia oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa;

- gromadzenia, rozliczania i utylizacji elementów z demontażu;

- prowadzenia depozytu materiałów z demontażu i odzysku;

- prowadzenia dokumentacji wykonywanych prac zgodnie z wymaganiami zawartymi w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej o  której mowa w § 1 ust 2;

- wykonywania robót zamiennych zleconych przez Zarząd i innych nieujętych, koniecznych do prawidłowej realizacji zamówienia;

- dostarczenia dokumentacji niezbędnej do odbioru i wyceny zrealizowanych prac;

- naprawy i renowacji terenów zieleni, infrastruktury drogowej i innych zniszczeń wynikłych z prowadzenia robót jak i z przyczyn zależnych od Spółki na jej koszt.

2. Spółka jest odpowiedzialna za przeszkolenie w zakresie BHP pracowników, w szczególności pracujących w pasie drogowym.

3. Odpowiedzialność za prawidłowe i zgodne z przepisami wykonanie prac związanych z realizacją Zadania, o którym mowa w § 10, polegającego na utrzymaniu sygnalizacji spoczywa na Spółce.

# Rozdział 6

Zasady postępowania w przypadku zaprzestania wykonywania zadań przez Spółkę

§ 14. 1. W przypadku zaprzestania wykonywania zadań o których mowa w § 2 ust 1 pkt 1-3 i w § 10:

- Spółka zobowiązana jest:

- w terminie 7 dni od daty zaprzestania wykonywania zadań, przy udziale Zarządu, sporządzić szczegółowy protokół inwentaryzacji prac będących w toku realizacji według stanu na dzień zaprzestania,

- zabezpieczyć przerwane zadania na własny koszt w zakresie obustronnie uzgodnionym,

- zgłosić Zarządowi odbiór zadań przerwanych i zabezpieczających, 
a najpóźniej w terminie 14 dni usunąć z terenu budowy i zaplecza urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione;

- Zarząd, w razie zaprzestania przez Spółkę wykonywania zadań przystąpi do:

- dokonania odbioru zadań przerwanych oraz do ustalenia wartości cen jednostkowych uwzględniających uzasadnione koszty, o których mowa w załącznikach 1-4 do Zasad dokonywania rozliczeń finansowych pomiędzy Miastem Łódź a Zakładem Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o.o., z tytułu wykonania tych zadań do dnia ich przerwania,

- przejęcia od Spółki pod swój dozór terenu budowy.

2. Procedura wskazana w ust. 1 i 2 będzie miała zastosowanie również w przypadku zaprzestania realizacji zadań w związku z upływem okresu, na który zostały powierzone.

# Rozdział 7

Zasady odpowiedzialności Spółki

§ 15. 1. Spółka zobowiązana jest przy wykonywaniu zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-3 i w § 10 do zachowania należytej staranności na zasadach ogólnych wynikających z przepisów prawa cywilnego.

2. W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania zadań, Zarządowi przysługuje prawo wnioskowania o cofnięcie wykonywania zadań.

3. Spółka zobowiązana jest wykonać powierzone zadania siłami własnymi z wyłączeniem podwykonawców.

§ 16. 1. Dla planowanych zadań w zakresie remontów nawierzchni realizowanych na powierzchni powyżej 100 m2 oraz usług świadczonych w ramach naprawy i remontu sygnalizacji świetlnej, odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót wynosi 24 miesiące od dnia protokolarnego odbioru robót.

2. Odpowiedzialność, o której mowa w ust. 1, zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji, która wynosić będzie 24 miesiące od daty protokolarnego odbioru robót, chyba że gwarancja poprzedniego Wykonawcy udzielona była na okres dłuższy.

3. Dla Zadań realizowanych w trybie awaryjnym oraz napraw i utrzymania dróg o nawierzchniach nieulepszonych, odpowiedzialność Spółki ogranicza się do rękojmi za wady wykonanych robót, która wynosi 24 miesiące od daty protokolarnego odbioru robót.

§ 17. 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zadań, o  których mowa w § 2 ust 1 i w § 10, Spółka zobowiązana będzie do zapłaty kar, o których mowa w ust. 2.

2. Spółka płaci Zarządowi kary:

- za opóźnienie w przekazaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru -
w wysokości 0,10% zwracanych cen jednostkowych uwzględniających uzasadnione koszty, o których mowa w załącznikach 1-4 do Zasad dokonywania rozliczeń finansowych pomiędzy Miastem Łódź a Zakładem Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o.o., z tytułu robót niewykonanych w terminie, za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia;

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady - w wysokości 0,10% zwracanych cen jednostkowych uwzględniających uzasadnione koszty, o których mowa w załącznikach 1-4 do Zasad dokonywania rozliczeń finansowych pomiędzy Miastem Łódź a Zakładem Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o.o., należnych z tytułu wykonanego przedmiotu odbioru, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

- za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Spółki -w wysokości 0,04% zwracanych cen jednostkowych uwzględniających uzasadnione koszty, o których mowa w załącznikach 1-4 do Zasad dokonywania rozliczeń finansowych pomiędzy Miastem Łódź a Zakładem Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o.o.. robót przerwanych, za każdy dzień przerwy.

3. Zastrzega się prawo do odszkodowania uzupełniającego i przenoszącego wysokość kar, o których mowa w ust. 2, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

# Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 3997/V/10

Prezydenta Miasta Łodzi

z dnia 19 lutego 2010 r.

Zasady dokonywania rozliczeń finansowych pomiędzy Miastem Łódź a Zakładem Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o.o.

§ 1.	Ilekroć w niniejszych Zasadach jest mowa o :

1)	Mieście należy przez to rozumieć – Miasto Łódź;

2)	Spółce należy przez to rozumieć - Zakład Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o.o.;

3)	Zarządzie należy przez to rozumieć – Zarząd Dróg i Transportu;

4)	Zasadach należy przez to rozumieć – Zasady dokonywania rozliczeń finansowych pomiędzy Miastem Łódź a Zakładem Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o.o.;

5)	Zadaniach należy przez to rozumieć – roboty powierzone w celu wykonywania zadań z zakresu gospodarki komunalnej, o których mowa w § 2 ust 1 pkt 1-3 i § 10 Regulaminu dotyczącego zasad i sposobów wykonywania przez Zakład Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o.o. powierzonych zadań z zakresu gospodarki komunalnej, stanowiącego załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2.1. Podstawą rozliczeń finansowych są uzgodnione ceny jednostkowe uwzględniające uzasadnione koszty, o których mowa w załącznikach 1-4 do Zasad dokonywania rozliczeń finansowych pomiędzy Miastem Łódź a Zakładem Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o.o.

2. Za roboty niewykonane, choć objęte formularzem cenowym, zwrot cen, o których mowa w ust. 1,  nie przysługuje.

3. Rozliczenie wykonanych Zadań dokonywane będzie fakturami miesięcznymi na podstawie podpisanego przez Zarząd i Spółkę protokołu odbioru lub po zakończeniu i odbiorze zleconego zadania.

4. Spółka będzie wystawiała faktury oddzielnie na każde Zadanie, w tym również oddzielnie na drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe oraz oddzielnie na drogi gminne.

5. Zapłata należności nastąpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zarząd na konto wskazane przez Spółkę na piśmie.

6. Spółka wystawia faktury na Zarząd Dróg i Transportu, 90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175, numer NIP 725-18-59-255.

7. Wierzytelności wynikające z wykonanych Zadań nie będą przedmiotem przelewu na rzecz osób trzecich.

§ 3.1. Szczegółowy zakres prac do wykonania w ramach powierzonych zadań oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót określają następujące formularze cenowe:

- dotyczący remontów nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych dróg publicznych na terenie Miasta Łodzi wraz ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną  stanowiący załącznik Nr 1 do Zasad dokonywania rozliczeń finansowych pomiędzy Miastem Łódź a Zakładem Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o.o.;

- dotyczący remontów chodników na drogach publicznych położonych na terenie Miasta Łodzi wraz ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną stanowiący załącznik Nr 2 do Zasad dokonywania rozliczeń finansowych pomiędzy Miastem Łódź a Zakładem Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o.o.;

- dotyczący napraw nawierzchni nieulepszonych dróg publicznych na terenie Miasta Łodzi wraz ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną stanowiący załącznik Nr 3 do Zasad dokonywania rozliczeń finansowych pomiędzy Miastem Łódź a Zakładem Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o.o.;

- dotyczący utrzymania, konserwacji oraz naprawy i remontów ulicznej sygnalizacji świetlnej na terenie  Miasta Łodzi wraz ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną stanowiący załącznik Nr 4 do Zasad dokonywania rozliczeń finansowych pomiędzy Miastem Łódź a Zakładem Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o.o..

2. W ramach uzyskanych przez Spółkę cen jednostkowych uwzględniających uzasadnione koszty, o których mowa w załącznikach 1-4 do Zasad dokonywania rozliczeń finansowych pomiędzy Miastem Łódź a Zakładem Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o.o., Spółka zobowiązana jest do aktualizacji Szczegółowych Specyfikacji Technicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.