ZARZĄDZENIE Nr 4640/V/10

PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

z dnia 5 sierpnia 2010 r.

w sprawie wprowadzenia „Zasad prowadzenia robót inwestycyjnych i remontowych 
w pasie drogowym, uzyskiwania zgody na zajęcie pasa drogowego w celu wykonania robót w pasie drogowym oraz odpowiedzialności za wprowadzanie czasowych 
i docelowych organizacji ruchu na drogach wewnętrznych”.

Na podstawie art. 31 w związku z art. 11a ust. 3 oraz art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 
i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 
oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675), oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam „Zasady prowadzenia robót inwestycyjnych i remontowych 
w pasie drogowym, uzyskiwania zgody na zajęcie pasa drogowego w celu wykonania robót 
w pasie drogowym oraz odpowiedzialności za wprowadzanie czasowych i docelowych organizacji ruchu na drogach wewnętrznych”, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuję dyrektorów delegatur Urzędu Miasta Łodzi do stosowania zasad, 
o których mowa w § 1 zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 r.

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ

PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

Tomasz SADZYŃSKI

Załącznik											do zarządzenia Nr 4640/V/10

Prezydenta Miasta Łodzi

z dnia 5 sierpnia 2010 r.

Zasady prowadzenia robót inwestycyjnych i remontowych w pasie drogowym, uzyskiwania zgody na zajęcie pasa drogowego w celu wykonania robót w pasie drogowym oraz odpowiedzialności za wprowadzanie czasowych i docelowych organizacji ruchu na drogach wewnętrznych.

§ 1. Prowadzenie robót inwestycyjnych i remontowych w pasie drogowym:

- budowa nowej podziemnej infrastruktury lub remont istniejącej następuje przed planowaną budową, przebudową lub remontem drogi;

- w przypadku zaistnienia konieczności naruszenie pasa drogowego po wykonaniu prac, 
o których mowa w pkt 1, naruszenie pasa drogowego będzie możliwe po wygaśnięciu okresu gwarancji drogowych robót budowlanych, z zastrzeżeniem pkt 3;

- w przypadku konieczności naruszenia pasa drogowego w okresie gwarancji 
w celu usunięcia awarii, jego odtworzeniem na zlecenie gestora sieci zajmuje się wyłącznie gwarant;

- w ulicach o istotnym znaczeniu komunikacyjnym roboty (inwestycje drogowe) nie mogą rozpoczynać się w poniedziałki oraz w godzinach szczytu (700 -900 oraz 1500 -1800). Znaczenie komunikacyjne drogi, w której będą prowadzone roboty budowlane, określa każdorazowo Zarząd Dróg i Transportu;

- remonty cząstkowe, prowadzone w ulicach o istotnym znaczeniu komunikacyjnym, 
przy zachowaniu ruchu, muszą odbywać się poza godzinami szczytu;

- remonty cząstkowe, których czas realizacji przekracza 8 godzin, powinny być zgłoszone w trakcie spotkań Zespołu ds. Koordynacji Robót w Pasie Drogowym, powołanego odrębnym zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi;

- prowadzenie remontów dróg stanowiących główne ciągi komunikacyjne w mieście,  
winno odbywać się w systemie sobotnio-niedzielnym tzw. „weekendowe nakładki”;

- prowadzenie wszelkich prac powodujących znaczne utrudnienia w ruchu w podstawowym układzie drogowym winno odbywać się w systemie całodobowym.

§ 2. Uzyskiwanie zgody na zajęcie pasa drogowego w celu wykonania robót w pasie drogowym:

- przy uzyskiwaniu zgody na zajęcie pasa drogowego w celu wykonania robót w pasie drogowym bezwzględny priorytet mają inwestycje i remonty zgłoszone do Wieloletniego Planu Robót Infrastrukturalnych (WPRI) oraz Łódzkiej Platformy Wymiany Informacji Infrastrukturalnych (ŁPWII);

- zgodę na zajęcie pasa drogi, właściwa delegatura Urzędu Miasta Łodzi wydaje 
po uprzednim sprawdzeniu planów inwestycji lub remontów w WPRI oraz ŁPWII;

- zgoda wydawana jest, jeżeli planowana inwestycja lub remont :

- jest ujęta w WPRI oraz ŁPWII,

- jest skoordynowana z innymi inwestycjami i remontami zgłoszonymi do WPRI 
oraz ŁPWII;

4) wykonanie inwestycji lub remontu nie zgłoszonych do WPRI oraz ŁPWII i uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego następuje:

  - po wprowadzeniu  do WPRI oraz ŁPWII,

  - po wyeliminowaniu potencjalnych kolizji;

5)  powyższych zasad nie stosuje się w przypadku wystąpienia awarii.

§ 3. Odpowiedzialność za wprowadzanie czasowych i docelowych organizacji ruchu:

- w przypadku robót inwestycyjnych lub remontowych prowadzonych przez wielu inwestorów w tym samym pasie drogowym lub w kilku pasach drogowych powiązanych komunikacyjnie, konieczne jest przygotowanie wspólnej (etapowanej) organizacji ruchu;

- za wprowadzenie wspólnej (etapowanej) organizacji ruchu odpowiada pierwszy wykonawca;

- w przypadku konieczności zmiany organizacji ruchu, spowodowanej rozpoczęciem robót przez kolejnego wykonawcę, przejmuje on odpowiedzialność za dalszą organizację ruchu;

- przekazanie wprowadzonej czasowej organizacji ruchu (w kolejnym etapie) następuje 
na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego;

- odpowiedzialność za wprowadzenie docelowej organizacji ruchu ponosi ostatni wykonawca.