Załącznik nr 4 do Zaproszenia

UMOWA NR     …………………….

(wzór umowy)

W dniu……………………………, pomiędzy

Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną- Koło w Łodzi 
z siedzibą w Łodzi przy ul. Karolewskiej 70/76, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000372985, działając na podstawie pełnomocnictwa nr MOPS-WP.013.110.2022, reprezentowane przez :

Irenę Zmysłowską- Przewodnicząca Zarządu Koła PSONI w Łodzi oraz

Monikę Dyłę- Wiceprzewodniczącą Zarządu Koła PSONI w Łodzi,

zwanym dalej Zamawiającym

a

………………………………………………………………………………………..……,

reprezentowanym przez: ……………………………

zwanym dalej Wykonawcą

została zawarta umowa o następującej treści:

Preambuła

A contrario art. 2 ust 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1710 ze zm.) - przepisy prawa zamówień publicznych nie mają zastosowania.

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą:  Roboty budowlane: Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku przy ul. Karolewskiej 70/76 w Łodzi w ramach zadania inwestycyjnego: "Standaryzacja oraz zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa przeciwpożarowego Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego na zlecenie Miasta Łódź przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO w Łodzi".

- Celem inwestycji jest zapewnienie obrony wodnej pomieszczeń zajmowanych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną- Koło w Łodzi, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. Projekt przewiduje przebudowę wewnętrznej instalacji wodociągowej z rozdziałem instalacji wodnych na bytową i pożarową, wykonanie instalacji hydrantowej w części przeznaczonej pod działalność  Środowiskowego Domu Samopomocy oraz zakres niezbędnych prac budowlanych z tym związanych tj.  (wykonanie przejść przez przegrody wewnętrzne, montaż instalacji i urządzeń, naprawy ścian lub stropów, malowanie itp.).

3. Szczegółowy zakres robót określa Specyfikacja Techniczna Wykonana i Odbioru Robót Budowlnych- dalej STWiORB stanowiący załącznik nr 2 do umowy oraz Przedmiar robót stanowiący załącznik nr 1 do umowy.

4.	Wykonawca przyjmuje do wykonania opisany w STWiORB oraz Przedmiarze robót przedmiot zamówienia i oświadcza, że posiada doświadczenie i możliwości techniczne oraz wymagane prawem uprawnienia do realizacji przedmiotu umowy.

5.	Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy uzyskał od Zamawiającego wszystkie informacje, które mogłyby mieć wpływ na określenie ryzyka związanego z realizacją  przedmiotu umowy.

6.	Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy zapoznał się z miejscem i warunkami realizacji robót budowlanych, w tym w szczególności z możliwościami urządzenia zaplecza budowy, możliwościami zasilania w energię elektryczną, wodę i inne media, z możliwościami dojazdu na teren budowy, ze stanem dróg dojazdowych i w związku z tym nie wnosi, a także nie będzie zgłaszał w przyszłości żadnych zastrzeżeń w tym zakresie.

7.	Oferta Wykonawcy stanowi integralną część umowy.

§ 2

Termin wykonania zamówienia

1.  Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 25 listopada 2022r.

2.	Zamawiający przekaże teren budowy Wykonawcy w terminie do 2 dni roboczych od daty podpisania niniejszej umowy.

3.	Strony ustalają, że datą wykonania przedmiotu umowy, jest data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót z zastrzeżeniem ust. 4.

4.	Jeżeli Wykonawca powiadomi Zamawiającego w terminie wskazanym w ust. 1 o wykonaniu przedmiotu umowy, a Zamawiający stwierdzi bezusterkowe, zgodnie z umową wykonanie prac, Wykonawca nie pozostaje w zwłoce, niezależnie od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

§ 3

Nadzór

1.	Nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego pełnić będzie …………………... tel. …………………., email: …………………….

2.	Nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy pełnić będzie …………………... tel. ……………………., email …………………

3.	Zamawiający dopuszcza zmianę osób, o których mowa w ust. 1 i 2.

4.	Każda ze stron jest zobowiązana zawiadomić drugą stronę o zmianie wszelkich danych, które uniemożliwiają należytą współpracę pomiędzy stronami. W szczególności dotyczy to zmiany adresu do doręczeń, numerów telefonów, adresów poczty elektronicznej oraz rachunków bankowych.

5.	Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 nie wymagają zawarcia aneksu do umowy,
 a jedynie powiadomienia drugiej strony o ich dokonaniu.

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1)	wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót w terminie do 2 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy;

2)	zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego;

3)	odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

4)	terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§ 5

Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) 	przejęcie terenu robót od Zamawiającego;

2)	zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót;

3) 	zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;

4) 	wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym 
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), okazanie na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;

5)	zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;

6)	jako wytwarzającego odpady - przestrzeganie przepisów prawnych wynikających
z  następujących ustaw:

- ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020, poz. 1219),

- ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (t.j. Dz. U, z 2020, poz.797),

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

7) 	ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mające związek z prowadzonymi robotami;

8) 	terminowe wykonanie i przekazanie do użytkowania przedmiotu umowy oraz oświadczenie, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z projektem
i odpowiadają potrzebom, dla których zostały zlecone do wykonania;

9) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

10)	ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami 
w tym także ruchem pojazdów;

11) dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń, o ile dotyczy;

12) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jego bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

13) utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

14) 	uporządkowanie terenu budowy w trakcie wykonywania prac jak i po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub używanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych 
w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

15) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z  przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;

16) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;

17)	ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy;

18)	niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)
o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;

19) zapewnienie kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

20) posiadanie polisy OC od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
w kwocie nie mniejszej niż 50 000,00 złotych i dostarczonej Zamawiającemu w dniu podpisania umowy- załącznik nr 3 do niniejszej umowy;

a) jeżeli polisa OC wystawiona zostanie na okres krótszy niż okres na jaki zawarto umowę, Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przedłużenie jej obowiązywania.

b) w razie nieprzedłużenia polisy OC przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz Wykonawcy, a koszty tego ubezpieczenia potrącone zostaną z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 6

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

1.	Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe, niezmienne przez cały czas obowiązywania umowy.

2.	Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 4 obejmuje wszystkie nakłady związane 
z wykonaniem robót budowlano-montażowych, wynikające wprost z:

a)	przedmiaru,

b)	STWiORB,

c)	zasad wiedzy technicznej,

d) kosztorysu ofertowego,

jak również nieujęte w tej dokumentacji, bez których nie można wykonać zadania względem wymagań: ustawy Prawo budowlane, przepisów wydanych na podstawie ustawy Prawo budowlane,

3.	Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 108a ust. 1A Ustawy O podatku od towarów 
i usług ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106) istnieje obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności, jeśli spełnione będą warunki:

a)	podatnik VAT otrzymał fakturę z wykazaną kwotą VAT albo przekazuje całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi,

b)	otrzymana faktura dokumentuje nabycie towarów lub usług wymienionych w nowym załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towaru i usług albo nabycia towarów lub usług wymienionych 
w nowym załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów dotyczy kwota płacona przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi,

c)	jednorazowa wartość transakcji, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy Prawo przedsiębiorców 
( Dz.U. z 2019 r poz. 1292 ze zm.), bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski 
z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

4.	Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie oferty. Wartość wynagrodzenia zgodnie z ofertą cenową nie może przekroczyć kwoty:

Netto – ……………............zł 	
(słownie złotych: …………………………………………./100)

Podatek Vat - 	…………… zł

(słownie złotych: …………………………………………./100)

Brutto - ………………….. zł

(słownie złotych: …………………………………………..100)

5.	Wykonawca nie ma prawa bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności, w tym wynagrodzenia określonego w ust. 4, należnych mu od Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy, na rzecz innej osoby lub innego podmiotu prawa.

6.	Wynagrodzenie o którym mowa w ust 4. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

7.	 Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 4.

8.	Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

9.	Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 30 dni od daty protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń przedmiotu umowy przez komisję Zamawiającego lub od daty wystawienia faktury, gdy jest ona późniejsza od daty odbioru. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia płatnością rachunku bankowego Zamawiającego.

10.	Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę na podstawie protokołu bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy, zatwierdzonego przez Zamawiającego.

11.	Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

12.	Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z załącznikami do niniejszej umowy oraz miejscem wykonywania robót i na podstawie określił wartość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 4.
 W ramach przyjętej kwoty ofertowej Wykonawca uwzględnił koszty ewentualnych robót nieokreślonych jednoznacznie w dokumentacji projektowej, a koniecznych do należytego zrealizowania przedmiotu zamówienia.

13.	Wykonawca może skorzystać z faktury ustrukturyzowanej:

1) Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu,

2) w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, wówczas zobowiązany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego Fakturowania udostępnionej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl,

3) szczegółowe zasady związane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty wykonawcze,

4.1) w przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług brokera Infinite IT Solutions, wpisując dane nabywcy:

- w sekcji NIP należy wpisać NIP Miasta: 7250028902,

- jako typ numeru PEPPOL należy wybrać NIP,

- w polu Numer PEPPOL należy wpisać NIP własny jednostki będącej adresatem faktury.

4.2) w przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług brokera PEFexpert, wpisując dane nabywcy:

- w sekcji Identyfikator podatkowy należy wpisać NIP Miasta: 725 0028902,

- jako Rodzaj adresu PEF należy wybrać NIP,

- w polu numer adresu PEF należy wpisać NIP własny jednostki będącej adresatem faktury.

W obu ww. przypadkach sekcja Odbiorca powinna być wypełniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru usługi.

5) Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wystawieniu faktury na Platformie Elektronicznego Fakturowania na poniższego maila: sekretariat@mops.lodz.pl

14. Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT wskazując następujące dane Zamawiającego:

Nabywca:

Miasto Łódź

ul. Piotrkowska 104

90-926  Łódź

NIP 7250028902

Odbiorca:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi

ul. Kilińskiego 102/102a

90-012 Łódź

15.	W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma nastąpić zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie.

16.	Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie zamawiającego w zapłacie należnego  wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych.

§ 7

Odbiory

1.	Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowały odbiór końcowy przedmiotu umowy.

2.	Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót  budowlanych składających się na przedmiot umowy po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót 
i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru.

3.	Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza na własny koszt wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach, o ile dotyczy.

4.	Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

a)	gwarancje, atesty, certyfikaty potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne 
z art. 10 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333) opisane i ostemplowane przez Kierownika robót,

b)	pozostałe dokumenty w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta,  potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

5.	Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych.

6.	O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale których wykonał przedmiot umowy.

7.	Przystąpienie do odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia zgłoszenia robót do odbioru wpisem do dziennika budowy potwierdzonym przez  Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.	Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, 
z powodu wystąpienia istotnych wad uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy, lub 
z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający złożoność ich techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego.

9.	Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót, wyznaczając w nim datę szkolenia 
z obsługi centrali. Podpisany protokół odbioru końcowego robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń stron.

10.	W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad 
w terminie lub w sposób ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

11.	Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy protokołu odbioru końcowego robót bez wskazania usterek.

§ 8

Umowy o podwykonawstwo

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi lub Podwykonawców następujący zakres rzeczowy robót:

- siłami własnymi

……………………………….……….…cały zakres umowy

- siłami Podwykonawców

……………………………….. (zakres)………………….... (nazwa Podwykonawcy)

Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, zobowiązany jest podać nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu 
z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, 
w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywać informację na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

- Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego ma obowiązek w ciągu 1 dnia usunąć wskazanego przez Zamawiającego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli Zamawiający uzna, że dany Podwykonawca narusza w sposób rażący swoje zobowiązania, a w szczególności nie przestrzega przepisów prawa.

- Wykonawca zobowiązany jest wraz z doręczeniem faktury/rachunku za dany zakres robót, przedłożyć Zamawiającemu dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom 
i dalszym Podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji odebranych robót budowlanych oraz poświadczone za zgodność z oryginałem kopie faktur lub rachunków, na podstawie których zapłata tego wynagrodzenia została dokonana.

- W przypadku nie przedłożenia  określonego wyżej dowodu zapłaty Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującemu Podwykonawcy 
w części odpowiadającej nieuregulowanej należności. W takiej sytuacji Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia, a w szczególności roszczenie o zapłatę odsetek za opóźnienie, odszkodowanie lub prawo odstąpienia od umowy. Zamawiający będzie uprawniony do dokonania zapłaty kwot należnych Podwykonawcom bezpośrednio na rzecz poszczególnych Podwykonawców, a dokonana płatność pomniejszy zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy.

- Zamawiający przed dokonaniem płatności bezpośrednio Podwykonawcy  poinformuje faksem lub pocztą elektroniczną o tym zamiarze Wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia  otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgłoszenia uwag. Zamawiający zobowiązany jest natychmiast poinformować Wykonawcę o wszelkich roszczeniach Podwykonawcy odnośnie płatności należnego wynagrodzenia, które Podwykonawca kieruje bezpośrednio do Zamawiającego.

- Postanowienia powyższe dotyczą również dalszych i kolejnych Podwykonawców Wykonawcy.

- Zamawiający dopuszcza zmiany w zakresie zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, pod  warunkiem akceptacji Zamawiającego- w powyższym zakresie wymagana jest forma pisemna pod rygorem nieważności.

§ 9

Kary umowne

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 4 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki (termin zakończenia robót określono w § 2 ust. 1 niniejszej umowy) z zastrzeżeniem §11 ust. 1 pkt 3),5),6) oraz §11 ust. 2

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie gwarancji i rękojmi -w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 4 za każdy dzień zwłoki liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, o których mowa w § 10 lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (niezależnych od Zamawiającego), w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust.4,

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego, brutto określonego w § 6 ust. 4.

- za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 4 za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,

- w przypadku nieprzedłożenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi załącznikami lub dowodu uiszczenia składki zapłaci karę umowną w wysokości 300 zł (słownie: trzysta złotych) za każdy dzień kalendarzowy nieprzedłożenia dowodu ubezpieczenia,

- za nieprzestrzeganie przepisów BHP – 300 zł ( słownie złotych: trzysta złotych 00/100) za każdorazowe przewinienie z chwilą jego stwierdzenia,

2. Kary umowne mogą być naliczane łącznie i podlegają kumulacji Łączna wartość naliczonych kar nie może przekraczać 50% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 4 Umowy.

3.	Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

4.	Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 10

Umowne prawo odstąpienia od umowy

1.	Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy;

- Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 3 dni robocze–w terminie 1 dnia roboczego od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o upływie 3 – dniowego terminu przerwy w realizacji umowy;

2)	Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 
z niniejszą umową, dokumentacją projektową lub wskazaniami Zamawiającego 
w terminie 2 dni roboczych od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego danej okoliczności.

3) kary umowne należne od Wykonawcy przekroczyły 20% wynagrodzenia brutto, określonego 
w § 6 ust. 4.

2.	Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1), 2) Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za nienależycie wykonane roboty.

4. 	W wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, strony obciążają następujące obowiązki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt      	tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

2)	Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

3)	w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) powyżej, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz 
z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

4)	Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia od umowy oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

§ 11

Zmiana umowy

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w następujących przypadkach jeżeli:

- zmiana umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego przedmiot umowy dopuszczalna jest w przypadku zmiany stawki VAT. W takim przypadku Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w jego nominalnej wysokości 
(w rozumieniu przepisów art. 3581 § 1 Kodeksu Cywilnego, t.j. Dz. U. 2019 poz. 1145) uwzględniającej kwotę podatku VAT obliczoną wg. stawki obowiązującej w chwili składania ofert (wartość wynagrodzenia brutto pozostaje bez zmian). W konsekwencji podwyższenie stawki podatku VAT spowoduje zmniejszenie wynagrodzenia netto Wykonawcy i odwrotnie zmniejszenie stawki podatku VAT spowoduje zwiększenie wynagrodzenia netto Wykonawcy w stosunku do wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczenia ceny oferty;

- nastąpi zmiana formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej przez Strony.

- zawieszenia robót przez Zamawiającego z powodu przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń itp., o ile ma zastosowanie w danej sprawie

- konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub STWiORB, lub konieczności wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej lub STWiORB;

- siły  wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, 
o charakterze nadzwyczajnym, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności;

- konieczność przesunięcia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres przesunięcia;- przedłużenie terminu nastąpi o okres proporcjonalny do czasu, jaki wynika z okoliczności uzasadniających przedłużenie terminu. W przypadku, gdy Strona występująca nie dochowa w/w terminu, nie będzie uprawniona do wystąpienia z wnioskiem o zmianę terminów umownych;- okoliczności wskazane wyżej mogą stanowić podstawę zmiany terminu wykonania umowy tylko w przypadku, gdy uniemożliwiają terminowe wykonanie umowy.

- Pismo (wniosek) dotyczące w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona występująca 
z wnioskiem zobowiązana jest złożyć drugiej stronie w terminie 1 dnia od daty powzięcia wiadomości o takiej okoliczności oraz nie później niż 2 dni przed końcem terminu realizacji przedmiotu umowy. Niespełnienie ww. warunków będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu realizacji umowy lub jego terminów pośrednich w przypadku: zmian będących następstwem okoliczności zaistniałych 
w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. nieprzewidzianych dla danego miesiąca warunków atmosferycznych, nieprzewidzianych  kolizji z sieciami infrastruktury.

- Za przedłużenie terminu realizacji zamówienia Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

- Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadkach zawinionych przez Wykonawcę.

- W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty.

- Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

Strony oświadczają, że wypełniły obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016 roku, s. 1) RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszej umowy.

§ 13

Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane będące przedmiotem umowy na okres zgodny ze złożoną ofertą, to jest na 24 miesięcy licząc od dnia podpisania (bez uwag i wskazania usterek) protokołu odbioru końcowego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek
w terminie 7 dni roboczych licząc od daty otrzymania informacji o ich zaistnieniu.

§ 14

Postanowienia końcowe

1.	Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2.	W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy
z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2020r., poz. 1333), ustawy z dnia 27.08.2009r 
o finansach publicznych (tj Dz.U. z 2019r, poz. 869 z późn. zm.)  oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 15

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                           WYKONAWCA