UMOWA Nr …………….

zawarta w dniu .............................. roku w Łodzi pomiędzy:

Miastem Łódź z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Łodzi Hannę Zdanowską w imieniu, którego działają:

……………………………………………            - …………………………………………………………………………………….

…………………………………………..             - …………………………………………………………………………………….

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

W związku  z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129)  oraz Zarządzenia Nr 1660/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19 lipca 2022 r., w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień

publicznych, których wartość szacunkowa jest mniejsza od kwoty 130 000 PLN, została zawarta umowa, do której nie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, o następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu zadania pn. Platforma lęgowa dla ptaków wodnych - staw w Parku nad Jasieniem.

- Na terenie nieruchomości oznaczonej jako dz. nr W26-133/1 w ramach Budżetu Obywatelskiego nr wniosku W070SW.

- Ogólny zakres robót obejmuje:

- przygotowanie terenu inwestycji;

- wykonanie platformy lęgowej z elementami zielonej wyspy i jej zakotwiczenie;

- nasadzenie roślin wodnych;

- nasadzenie roślinności przybrzeżnej/szuwarowej (100 sadzonek);

- oznaczenie nasadzeń tablicą informacyjną w formacie A3 dot. realizacji zadania z Budżetu Obywatelskiego (wzór tablicy zostanie udostępniony przez Zamawiającego);

- prace odtworzeniowe uszkodzonych elementów istniejących nawierzchni na terenie inwestycji przygotowanie terenu pod budowę.

- Wykonawca wykona tablicę pamiątkową Budżetu Obywatelskiego zgodnie z opisem w projekcie. Wzór tablicy oraz jej kolorystyka winna być zgodna z „Katalogiem modeli mebli miejskich 3D” i uzgodniona z Zamawiającym.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest Opisie Przedmiotu Zamówienia, który został opublikowany w formie plików PDF na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl, zaś Zamawiający przekaże Wykonawcy powyższy OPZ w formie elektronicznej najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy. Brak zastrzeżeń w ciągu trzech dni od przekazania OPZ skutkować będzie uznaniem, że materiał jest kompletny oraz nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy mogących powstać w związku z wykonywaniem umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z OPZ w czasie trwającego postępowania przetargowego i nie wnosi do niej żadnych uwag.

- Wykonawca oświadcza, że nie występują wzajemne niezgodności pomiędzy zakresem
i sposobem realizacji robót wskazane w OPZ, jak również pomiędzy wskazaniami tych dokumentów, a treścią Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że (z wyłączeniem wad ukrytych) OPZ 
jest kompletny, nie zawiera wad i umożliwia realizację przedmiotu umowy w ramach wynagrodzenia określonego w § 8.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z:

- z zamówieniem Zamawiającego, złożoną ofertą, obowiązującymi normami, przepisami prawa budowlanego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją robót,

- z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

§ 3

- Przy wykonywaniu robót należy stosować materiały (nie gorsze niż przedstawione 
w OPZ) dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadające stosowne aprobaty, certyfikaty, atesty, normy.

- Uzgodnienia dokonywane przez Wykonawcę z zamawiającym wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Sprawdzanie robót przez zamawiającego nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu ujawnionych wad w późniejszym terminie.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu wyrządzenia szkód osobom trzecim w trakcie realizacji umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w robotach, materiałach i sprzęcie spowodowane przez niego przy wypełnianiu swoich zobowiązań umownych w trakcie realizacji robót budowlanych, oraz przy usuwaniu wad w okresie gwarancji.

§ 4

  - Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych i na własny koszt dostarczy 
je na teren budowy.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania zaplecza budowy, zapewnienia miejsca gromadzenia odpadów i ich usunięcia oraz wykonania niezbędnego zabezpieczenia prowadzonych prac, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa osób przebywających 
w okolicach budowy.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody/uszkodzenia sieci, majątkowe, osobowe spowodowane swym działaniem lub zaniechaniem na zasadach ogólnych. W przypadku uszkodzenia sieci zobowiązany jest powiadomić gestora sieci i usunąć awarie na swój koszt.

  - Wykonawca na bieżąco będzie usuwał zanieczyszczenia powstałe w trakcie wykonywania  prac budowlanych.

  - Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz gromadzić wszelkie urządzenia pomocnicze i materiały w sposób 
nie powodujący kolizji.

  - Wykonawca wykona na własny koszt tymczasowe doprowadzenie wody i energii elektrycznej 
dla potrzeb budowy oraz będzie ponosił koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót.

  - Wykonawca winien realizować roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy 
w sposób, jak najmniej uciążliwy dla okolicznych mieszkańców.

  - Harmonogram wykonywanych prac należy uzgodnić z Zamawiającym.

  - Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować miejsce realizacji robót  
wraz z przeprowadzeniem rekultywacji terenu i przekazać je Zamawiającemu w terminie odbioru robót.

  - Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania kart gwarancyjnych, instrukcje użytkowania i obsługi wszystkich zainstalowanych urządzeń.

  - Wykonawca, bez dodatkowego wynagrodzenia, zobowiązuje się do usunięcia odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia poza teren robót, zgodnie z zapisami określonymi ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm).

§ 5

Wykonawca przy realizacji zobowiązań umownych będzie zatrudniał pracowników zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

§ 6

- Wykonawca zgłosi na piśmie zakończenie wykonania robót oraz gotowość do odbioru robót.

- Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru robót jest faktyczne wykonanie robót potwierdzone przez zamawiającego.

- Na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru robót Wykonawca dostarczy dokumenty odbiorowe zaakceptowane przez zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru wykonanych robót w terminie 7 dni 
od daty zgłoszenia ich zakończenia i dostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 3.

- Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy.

- Zamawiający sporządza protokół odbioru. Protokół podpisują strony umowy.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego istnienia wad w przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia. Istniejące wady oraz termin ich usunięcia określa protokół odbioru. Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, jeżeli Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w całości lub przedmiot umowy posiada wady istotne, lub nie przedstawił wymaganych dokumentów.

- Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia robót.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie ujawnionych wad w terminie wskazanym w protokole Zamawiający może zlecić ich usunięcie innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Po usunięciu wad Zamawiający sporządza protokół odbioru końcowego, który podpisują strony umowy.

- Data podpisania protokołu odbioru końcowego jest terminem wykonania umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa / podpisu dokumentów rozliczeniowy/przekazujących wewnątrz Jednostek Zamawiającego.

§ 7

Strony ustalają, że brak znajomości rzeczywistego stanu terenu będącego placem budowy 
(który mógł być wizytowany przed złożeniem oferty) stanowić będzie ryzyko Wykonawcy 
w aspekcie ewentualnego ustalenia jego odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania umowy. Zastrzeżenia zgłoszone przez Wykonawcę po podpisaniu umowy dotyczące terenu budowy, nie będą stanowiły podstawy do dochodzenia roszczeń od Zamawiającego oraz 
do żądania przez Wykonawcę przesunięcia terminu zakończenia robót.

§ 8

  - Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe na kwotę netto: ………………………, plus podatek VAT 8 %, co stanowi kwotę brutto: ………………….. (słownie: ………………………………………………………………………………………..00/100 PLN), zgodnie z kserokopią formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1.

  - W wynagrodzeniu o którym mowa w ust. 1 zawarte są wszystkie koszty Wykonawcy związane 
z realizacją przedmiotu umowy, w tym również koszty prac pomocniczych niezbędnych 
do wykonania zakresu umownego.

  - Zapłata wynagrodzenia umownego następować będzie na podstawie faktury wystawionej 
przez Wykonawcę za wykonanie prac określonych w § 1.

  - Wykonawca do przedstawionej faktury zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie podwykonawców lub dalszych podwykonawców, że wszystkie płatności zostały uregulowane zgodnie z zawartą umową, która została wcześniej przedłożona do akceptacji Zamawiającemu zgodnie z § 12 umowy.

  - Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty w ciągu 30 dni licząc od następnego dnia 
po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury.

  - Podstawą wystawienia faktury jest podpisany bez zastrzeżeń protokół, o którym mowa 
w § 6 ust. 11.

  - W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma nastąpić zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego lub rachunku powiązanego z rachunkiem Wykonawcy do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie.

  - Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych, jak i uznaje się, że wynagrodzenie nie jest jeszcze należne Wykonawcy w tym okresie.

  - Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu.

  - W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, wówczas zobowiązany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego Fakturowania udostępnionej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl.

  - Zasady związane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa o elektronicznym fakturowaniu 
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi 
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 poz. 1666) oraz akty wykonawcze.

  - W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług brokera Infinite IT Solutions, wpisując dane nabywcy:

- w sekcji NIP należy wpisać NIP Miasta: 7250028902,

- jako typ numeru PEPPOL należy wybrać NIP,

- w polu Numer PEPPOL należy wpisać NIP własny Urzędu: 7252072586.

  - W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług brokera PEFexpert, wpisując dane nabywcy

- w sekcji Identyfikator podatkowy należy wpisać NIP Miasta: 7250028902,

- jako Rodzaj adresu PEF należy wybrać NIP,

- w polu numer adresu PEF należy wpisać NIP własny Urzędu: 7252072586.

W obu ww. przypadkach sekcja Odbiorca powinna być wypełniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru towaru/usługi.

  - Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wystawieniu faktury 
na Platformie Elektronicznego Fakturowania – na poniższego maila: u.gorzkiewicz@uml.lodz.pl.

  - W fakturze wystawionej na Zamawiającego przez Wykonawcę jako płatnika należy podać:

Miasto Łódź

ul. Piotrkowska 104

90-926 Łódź

NIP: 7250028902

  - Fakturę należy dostarczyć na adres:

Urząd Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 153

90-440 Łódź

§ 9

## Termin realizacji przedmiotu umowy – do 6 tygodni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

    - Teren budowy Zamawiający przekaże w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

§ 10

- W razie niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

        - za zwłokę  w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 - w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki ,

        - za zwłokę  w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach oraz w okresie gwarancji 
lub rękojmi przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego terminu usunięcia wad,

- Wysokość naliczonych  kar umownych w przypadkach określonych w ust. 1 pkt. a) i b) 
(dla każdego z osobna) nie może być wyższa niż 15% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 8 ust. 1   umowy,

- W przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego 
w § 8 ust. 1.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia przez którąkolwiek 
ze stron od umowy z przyczyn dotyczących Zamawiającego - w wysokości 10 % wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 8 ust. 1.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy, a Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia. Kary umowne podlegają sumowaniu. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty nie tylko kary umownej za odstąpienie, ale również wszystkich innych kar naliczonych Wykonawcy do chwili odstąpienia

§ 11

1.	Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności 
w następujących przypadkach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić 
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 
W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 
mu z tytułu wykonania części umowy,

- w przypadku realizacji zamówienia w sposób niezgodny z umową, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszeń w terminie 14 dni, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia w którym upłyną termin do usunięcia naruszeń.

2. W wypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego sporządza protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym 
na własny koszt,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór prac przerwanych oraz prac zabezpieczających.

4. W przypadku odstąpienia od umowy z powodów zależnych od Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zaliczenia wynagrodzenia z tytułu wykonanych prac na poczet zastrzeżonych w umowie kar pieniężnych.

5. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać przyczyny odstąpienia. W przypadku nieodebrania pisma zawierającego oświadczenie (zarówno w przypadku odmowy odebrania jak i pozostawienia awiza) strony przyjmują, że oświadczenie zostało skutecznie złożone z upływem 7 dnia od daty odmowy odbioru lub pozostawienia awiza w skrzynce pocztowej adresata. W takim przypadku strona składająca oświadczenie po otrzymaniu informacji o jego nieodebraniu prześle dodatkowo na adres poczty elektronicznej drugiej strony skan w formie pliku PDF zawierający obraz oświadczenia.

§ 12

- Wykonawca może zlecić podwykonawcy/om wykonanie części przedmiotu zamówienia wskazanego w ofercie, z podaniem nazw firm tych podwykonawców.

- Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia może zmienić lub zrezygnować z podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, 
do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy w terminie nie późniejszym niż 14 dni od zawarcia umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 
z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

- niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od przyjęcia robót 
przez Wykonawcę, z tym że ostateczny termin tejże zapłaty nie może przypadać później 
niż 10 dni przed przewidzianym w niniejszej umowie (§ 8 ust. 5).

- zawierającej postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz .postanowienia dotyczące warunków  wypłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy  w sposób mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy

- Niezgłoszenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia 
jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 5.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia 
jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, 
o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 PLN.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy.

- Przepisy ust. 1-10 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 
przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- W przypadku bezpośredniej zapłaty Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę. Wykonawca może zgłosić pisemne uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie może powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12 lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego 
przez Zamawiającego.

- Wykonawca zapłaci kary umowne:

a) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości: 1% należnego wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1, za każde naruszenie oddzielnie,

c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każde naruszenie oddzielnie,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każde naruszenie oddzielnie

§ 13

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty Wykonawcy w szczególności w zakresie zmiany terminów, o których mowa w umowie spowodowanych okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi od Stron w tym m.in.:

  - konieczności przesunięcia terminu przekazania terenu budowy,

  - okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy i uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności:

- niekorzystne warunki atmosferyczne, w szczególności ciągłe opady deszczu 
lub śniegu trwające dłużej niż 5 dni, uniemożliwiające realizację robót zgodnie 
z przyjętą technologią;

- przedłużający się termin uzyskania wszelkich pozwoleń, uzgodnień, postanowień i decyzji wydawanych przez organy administracyjne, konieczność uzyskania nowych decyzji lub uzgodnień lub wstrzymywania robót budowlanych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a wynikających 
z przepisów prawa obowiązującego, przedłużający się okres oczekiwania na zamówiony towar.

Pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy Strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o takiej okoliczności, potwierdzonej wpisem w Dziennik Budowy (obowiązek wpisu do Dziennika Budowy nie dotyczy terminu przekazania terenu budowy). Przedłużenie terminu, o którym mowa w umowie nastąpi o okres proporcjonalny do czasu jaki wynika z okoliczności uzasadniających przedłużenie terminu. 
W przypadku, gdy Strona występująca nie dochowa ww. 7-dniowego terminu, 
nie będzie uprawniona do wystąpienia z wnioskiem o zmianę terminów umownych.

- Okoliczności opisane w pkt a i b stanowiące podstawę zawarcia aneksu nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń majątkowych ze strony Wykonawcy, który niniejszym oświadcza, że przyjmuje ryzyko pojawienia się opisanych zdarzeń przystępując 
do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego objętego niniejszą umową.

- W przypadku zmiany przepisów prawa zmianie ulegną te postanowienia umowy, do których będzie miała zastosowanie powyższa zmiana.

- Wszelkie istotne zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej - aneksu do umowy, 
pod rygorem nieważności.

§ 14

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanego przedmiotu umowy 
na 18 miesięcy.

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady jest równa okresowi gwarancji.

- Bieg okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady zaczyna się liczyć od dnia podpisania 
przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robot.

- O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie w terminie 2 dni roboczych od dnia stwierdzenia wystąpienia wady.

- Wykonawca zobowiązany jest usunąć, w ustalonym terminie nie dłuższym niż 14 dni, na własny koszt wady stwierdzone w przedmiocie umowy oraz wady wykonanych robót ujawnione w okresie gwarancji jakości.

- Jeżeli wady nie zostaną usunięte w ustalony terminie, Zamawiający niezależnie 
od dochodzonych kar umownych, będzie uprawniony do zlecenia usunięcia wad innemu Wykonawcy, a koszty i ryzyko usunięcia wad poniesie Wykonawca. Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia równowartości tych kosztów z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad i usterek.

- Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

§ 15

- Strony umowy zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające 
z działania siły wyższej, tj. pożarów, powodzi, ataków terrorystycznych, wojen, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, o charakterze zewnętrznym, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa).

- Strona umowy, dla której wskutek  siły wyższej, wykonanie zobowiązania objętego niniejszą umową jest niemożliwe lub znacznie utrudnione jest obowiązana do bezzwłocznego 
(nie dłużej niż 7 dni kalendarzowych) poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej.  Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres zobowiązania, którego wykonanie jest niemożliwe lub znacznie utrudnione oraz środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić.

- Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana 
do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.

- Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, 
na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej 
ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej, co zostanie potwierdzone odrębnym aneksem zawartym na wniosek strony, której działanie siły wyższej obciąża, przy czym wniosek ten musi zostać złożony przed upływem tychże terminów pod rygorem uzasadnionej odmowy jego zawarcia przez drugą stronę.

- W czasie istnienia utrudnień  w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej nie obciąża się strony, której siła wyższa utrudnia lub uniemożliwia wykonanie zobowiązań  umownych  kosztami zakupów interwencyjnych oraz karami umownymi, pod warunkiem wywiązania się przez stronę z obowiązków nałożonych w ust. 2-4 niniejszego paragrafu.

- W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, zaś obowiązku określone w ust. 2-4 były realizowane prawidłowo każda ze stron może odstąpić od umowy 
ze skutkiem natychmiastowym w zakresie w jakim siła wyższa uniemożliwia jej lub utrudnia wykonanie zobowiązań. Odstąpienie od umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 16

Strony wyłączają dopuszczalność cesji praw wynikających z niniejszej Umowy, 
chyba że Zamawiający wyrazi na to zgodę w aneksie do Umowy sporządzonym w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 17

Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu zawarcia i realizacji umowy.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o finansach publicznych.

§ 19

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 20

Załącznikami do niniejszej umowy są:

- kserokopia formularza ofertowego, stanowiąca załącznik Nr 1,

- Lista pracowników stanowiąca załącznik nr 2.

§ 21

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 
2 egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY					    		             WYKONAWCA