***DOA-ZP-III.271.27.2019***

***Załącznik nr 2a do SIWZ (tekst jednolity na dzień 24.05.2019 r.)***

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 4 – Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę Placu Wolności   
wraz z przeniesieniem i konserwacją zdroju oraz zaprojektowaniem małej architektury zabudowy wejścia do Muzeum Kanału „Dętka” – Oddziału Muzeum Miasta Łodzi”.

**TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę Placu Wolności wraz z przeniesieniem i konserwacją zdroju oraz zaprojektowaniem małej architektury zabudowy wejścia do Muzeum Kanału „Dętka” – Oddziału Muzeum Miasta Łodzi”. | | | | | | | |
| **Poz.** | **ELEMENTY SCALONE** | **Nieprzekraczalny udział**  **procentowy kosztów poszczególnych elementów**  **w odniesieniu  do kosztów całego zamówienia** | **Wartość poszczególnych elementów netto (PLN)** | **Stawka podatku VAT poszczególnych elementów (%)** | **Wartość podatku VAT poszczególnych elementów (PLN)** | **Wartość poszczególnych elementów**  **brutto (PLN)** | **Rzeczywisty udział**  **procentowy kosztu**  **realizacji danego elementu (%)** |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **Prace projektowe łącznie (suma poz. 1.1 do 1.3)** | **75-90** |  |  |  |  | % |
| **1.1.** | **Koncepcja** | 15 - 20 |  |  |  |  | % |
| **1.2** | **Projekt Budowlany/Projekty Budowlane wraz z ostateczną decyzją umożliwiającą rozpoczęcie robót budowlanych** | 35 - 40 |  |  |  |  | % |
| **1.3** | **Projekt Wykonawczy/Projekty Wykonawcze** | 25 - 30 |  |  |  |  | % |
| **2** | **Nadzór autorski** | **10-25** |  |  |  |  | % |
| **RAZEM (suma pozycji 1, 2 )** | | |  |  |  |  | 100% |

UWAGA:

1. Obowiązuje bezwzględny wymóg nieprzekraczania podanych w kolumnie 3 Tabeli elementów scalonych przedziałów procentowych kosztów dla poszczególnych elementów scalonych, w odniesieniu do kosztu całego zamówienia podanego w poz. RAZEM, w ko.l 7 TABELI ELEMENTÓW SCALONYCH.
2. Suma rzeczywistych udziałów procentowych kosztu realizacji poszczególnych elementów scalonych zamówienia (kol. 8), przy zachowaniu wymaganych przedziałów określonych w kol. 3, musi wynosić 100%.
3. W przypadku niedotrzymania wysokości udziału procentowego określonego w Poz. 1, 1.1 - 1.3. i 2 w kolumnie 3 - oferta wykonawcy zostanie odrzucona.
4. Rzeczywisty wymagany udział procentowy kosztu realizacji danego elementu scalonego podany w kol. 3 i opisany w Poz. 1, 1.1 - 1.3 i 2 wylicza się w odniesieniu do całkowitego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanego w poz. RAZEM, w kol. 7 TABELI ELEMENTÓW SCALONYCH.
5. Wartość pozycji „RAZEM” musi odpowiadać ściśle kwocie wynagrodzenia ryczałtowego podanego w zał. 2 do SIWZ w Formularzu oferty pkt 5.2.
6. Wymagane jest wypełnienie wszystkich wskazanych pozycji tabeli.
7. Niezałączenie tabeli elementów scalonych (Załącznik nr 2a do SIWZ) do oferty, niewypełnienie wszystkich wymaganych pozycji w kolumnach 4-7 w tabeli lub niewłaściwy udział % kosztu realizacji danego elementu scalonego będzie skutkować odrzuceniem oferty z postępowania.
8. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę wskazanych pozycji w kolumnie 8 Zamawiający sam wyliczy rzeczywisty % udział kosztu realizacji danego elementu.

…………………………. …………………..……….……………………………………………

**Miejscowość / Data Podpis osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania**

**niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy**

**kwalifikowanym podpisem elektronicznym**